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  КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОКОПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от 10.06.2026  №  110-п

г. Прокопьевск

О внесении изменений в постановление 
администрации Прокопьевского муниципального 
округа от 15.10.2025 № 178-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Благоустройство 
и формирование современной городской среды 
на территории Прокопьевского муниципального
округа» 

В соответствии со статьями 83, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Кемеровской области – Кузбасса от 10.12.2025 № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2020 № 377 «О Правилах формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса», постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 07.11.2023 № 719 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Природопользование и охрана окружающей среды Кузбасса», постановлением администрации Прокопьевского муниципального округа от 01.09.2025 № 142-п  «Об утверждении Положения о порядке, разработке и реализации муниципальных программах Прокопьевского муниципального округа»,
администрация Прокопьевского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Прокопьевского муниципального округа от 15.10.2025 № 178-п «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и формирование современной городской среды на территории Прокопьевского муниципального округа» (в ред. постановления от 11.02.2026 № 24-п, от 27.02.2026 № 37-п) (далее постановление) следующие изменения:
1.1. Муниципальную программу «Благоустройство и формирование современной городской среды на территории Прокопьевского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Прокопьевского муниципального округа от 15.10.2025 № 178-п, изложить в новой редакции согласно Приложению 1, к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сельская новь» и разместить на официальном сайте администрации Прокопьевского муниципального округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Сельская новь», за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления в силу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы округа по ЖКХ, дорожному хозяйству, транспорту и связи Пушкареву О.В.


	        Глава Прокопьевского муниципального округа
	
Н.Г. Шабалина


Приложение 1
к постановлению администрации
Прокопьевского муниципального округа
[bookmark: _GoBack] от 10.06.2026 № 110-п     
Приложение 
к постановлению администрации
Прокопьевского муниципального округа
от 15.10.2025 № 178-п
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Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы «Благоустройство и формирование современной городской среды Прокопьевского муниципального округа»

1. Оценка текущего состояния, основные проблемы на территории Прокопьевского муниципального округа

Одним из приоритетных направлений развития Прокопьевского муниципального округа является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей. Уровень внешнего благоустройства и развитая инфраструктура во многом определяют статус современного муниципального образования.  
В последние годы на территории Прокопьевского муниципального округа проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населённых пунктов.
Для обеспечения повышения комфортности населенных пунктов, улучшения условий проживания и отдыха населения, экологической обстановки и социального благополучия общества в Прокопьевском муниципальном округе в рамках муниципальной программы реализуется региональный проект «Формирование современной городской среды», который направлен на достижение целей и показателей федеральной программы «Формирование современной городской среды», входящей в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни».
В рамках регионального проекта «Формирование современной городской среды» проводятся работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий. Все работы формируются в соответствии с порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории, минимальным и дополнительным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, формы финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц.
Благоустройство дворовых и общественных территорий играет важное значение в нашей жизни. Красиво оформленные и ухоженные дворы и общественные места создают комфортные условия для жителей, способствуют развитию социальной активности и повышению качества жизни.
         В первую очередь, благоустройство дворовых и общественных территорий способствует созданию комфортного пространства для проживания и отдыха жителей. Хорошо обустроенные площадки для игр, скамейки для отдыха, зеленые насаждения и архитектурные элементы делают среду более приятной и привлекательной. Приятно выйти на улицу и увидеть ухоженные цветочные клумбы, газоны и детские площадки, где можно провести время с детьми или просто отдохнуть после рабочего дня.
         Благоустройство  дворовых  площадей  также  способствует  развитию детского движения и активной жизни. Наличие спортивных площадок, велосипедных дорожек, площадок для занятий физкультурой и танцами стимулирует  детей к  физической активности, спорту и здоровому образу жизни. Проживая в благоустроенном дворе, дети получают возможность развития своих способностей и здоровья.
         Кроме того, качественное благоустройство дворовых и общественных территорий способствует повышению привлекательности округа в глазах посетителей. Чистые и ухоженные улицы, наличие качественной инфраструктуры и общественных мест привлекают туристов и инвесторов, способствуя экономическому и социальному развитию региона.
Доля зеленых насаждений в пределах Прокопьевского муниципального округа составляет 0,15 % территории округа. Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ округа, формируют благоприятную и комфортную среду для жителей и гостей, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции, поэтому площадь зеленых насаждений должна увеличиваться. Для поддержания образа округа необходим систематический уход за существующими зелеными насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб.
По результатам выполненных в рамках реализации мероприятий муниципальной программы предполагается постепенный рост значения индекса качества городской среды.
В Прокопьевском муниципальном округе сформирована многолетняя положительная практика трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству общественных пространств, муниципальных территорий общего пользования.
Ежегодно, на территории округа организуются субботники, в ходе которых граждане и организации принимают участие в благоустройстве территорий, прилегающих к домам, офисам и территорий общего пользования.
     	Также серьезной проблемой является большое количество безнадзорных животных.
Ежегодно в муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление Прокопьевского муниципального округа» поступает большое количество заявок на отлов безнадзорных животных, представляющих угрозу для жизни и здоровья населения. В течение 2025 года поступило 240 заявок.
Большинство безнадзорных животных являются переносчиками заболеваний, общих для человека и животного. В связи с этим мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных относятся к санитарно- противоэпидемическим (профилактическим) мерам в области защиты населения от болезней общих для человека и животных, предупреждения и ликвидации болезней животных.
В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества брошенных, безнадзорных животных организуется работа по их отлову и содержанию. Работа осуществляется в соответствии с переданными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Финансирование мероприятия осуществляется за счет субвенции, предоставляемой в соответствии с Законом Кемеровской области - Кузбасса от 24.12.2019 № 150-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельным государственным полномочием по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев». Реализация данного мероприятия позволит обеспечить выполнение переданного полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных. 
         Серьезную озабоченность на территории округа вызывают места захоронения (кладбища). На территории округа расположено 76 кладбищ. Важнейшим условием существования кладбища, как объекта муниципальной инфраструктуры, является обязательное оформление границ земельного участка, на котором расположено кладбище и его кадастровый учет. Кроме этого, на 49 кладбищах необходимо установление территории санитарно-защитной зоны. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов.
        	Комплексное решение проблем окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.
Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач.
Администрация Прокопьевского муниципального округа берет на себя обязательство по обеспечению проведения ежегодного голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ (далее – голосование по отбору общественных территорий) в год, следующий за годом проведения такого голосования, в соответствии с Порядком проведения голосования по отбору общественных территорий муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса, подлежащих благоустройству в рамках муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды, утвержденным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2019 № 206.
Уровень выполнения работ в сфере благоустройства требует каждодневного внимания и эффективного принятия решений поставленных задач, особый подход - к задачам, представляющим угрозу жизни и здоровью граждан. Право граждан на улучшение комфортности проживания, на качественное выполнение работ и создание эстетического состояния муниципальной территории, должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением. Эффективное использование финансовых средств направлено на решение первоочередных поставленных задач, поэтому разработка и реализация программы имеет чрезвычайно важное   значение.
Решением вопросов по созданию комфортной среды проживания на территории Прокопьевского муниципального округа занимается муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление Прокопьевского муниципального округа» (далее – МКУ «ТУ ПМО»).
Реализация программных мероприятий позволит обеспечить комфортные и безопасные условия проживания населения, улучшить санитарное содержание состояние территории Прокопьевского муниципального округа.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики
в сфере реализации муниципальной программы

Система целеполагания и задачи муниципальной программы сформированы с учетом национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 N 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.10.2022 N 3268-р, и Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
Приоритеты и цели государственной политики на муниципальном уровне в сфере создания комфортной среды для жизни каждого гражданина направлены на комплексное развитие населенных пунктов, формирование новых требований к качеству и комфортности жилья, качеству городской среды, экологии, развитию культурной и досуговой среды.
В целях обеспечения достижения показателей социально-экономического развития Прокопьевского муниципального округа  предусматривается решение следующих вопросов:
Повышение уровня благоустройства территории, обеспечение комфортного проживания граждан на территории Прокопьевского муниципального округа до 60% к 2030 году.
Сохранение к 2031 году доли населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения Российской Федерации на уровне 34,7 %.
Улучшение экологической обстановки на территории Прокопьевского муниципального округа.
Развитие современного благоустройства Прокопьевского муниципального округа.


3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,
целями и показателями государственных программ
Кемеровской области - Кузбасса

Целеполагание и задачи муниципальной программы связаны с государственной программой Кемеровской области - Кузбасса «Формирование современной городской среды Кузбасса», утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 02.11.2023 № 715 и государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Комплексное развитие сельских территорий Кузбасса», утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 27.10.2023 № 703.
Приоритет в жилищно-коммунальной сфере - формирование комфортной городской среды, в том числе обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения и безопасности мест пребывания детей с родителями.
Для достижения обозначенных стратегических приоритетов, целей и показателей обеспечена взаимосвязь посредством реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни», направленного на реализацию задачи по созданию механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды и реализацию государственной программы (комплексной программы) Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».
Комплексное развитие сельских территорий - целенаправленное изменение экономических, демографических, социальных, культурных, бытовых, экологических и других важнейших факторов, определяющих направления развития сельских территорий и непосредственно влияющих на рост уровня и качества жизни населения на сельских территориях и обеспечение недопущения или преодоление бедности.


4. Задачи муниципального управления, способы их
эффективного решения в сфере реализации муниципальной
программы
С учетом положений стратегических документов в  рамках муниципальной программы будут реализованы следующие основные задачи:
1. Организация благоустройства дворовых и общественных территорий. Подготовка документов территориального планирования.
2. Организация мероприятий по оборудованию и содержанию мест отдыха детей и взрослого населения.
3. Реализация программ «Формирование современной городской среды».
4. Реализация программ «Комплексное развитие сельских территорий Кузбасса».
5. Содержание мест захоронений.
6. Поддержание санитарного состояния территорий.
7. Мероприятия по обращению с животными без владельцев.
8. Агротехнические мероприятия и озеленение.
9. Организация мероприятий по предоставлению транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального округа.
10. Материально – техническое обеспечение деятельности народных дружин.
11. Организация мероприятий по обеспечению деятельности МКУ «ТУ ПМО».

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Благоустройство и формирование современной городской среды на территории Прокопьевского муниципального округа» 

1. Основные положения
	Куратор муниципальной программы
	Заместитель главы округа по ЖКХ, дорожному хозяйству, транспорту и связи

	Ответственный исполнитель муниципальной программы                  
	Администрация Прокопьевского муниципального округа

	Период реализации муниципальной программы 
	2026-2030 годы

	Цели муниципальной программа
	Цель 1: Повышение уровня благоустройства территории, обеспечение комфортного проживания граждан на территории Прокопьевского муниципального округа до 60% к 2030 году

	
	Цель 2: Сохранение численности населения на территории Прокопьевского муниципального округа

	
	Цель 3: Улучшение экологической и санитарной обстановки на территории Прокопьевского муниципального округа

	
	Цель 4: Развитие современного благоустройства Прокопьевского муниципального округа

	Направления (подпрограммы) муниципальной программы
	Направление (подпрограмма 1) «Благоустройство и формирование современной городской среды на территории Прокопьевского муниципального округа»
Направление (подпрограмма 2) «Комплексное развитие сельских территорий Прокопьевского муниципального округа»
Направление (подпрограмма 3) «Обеспечение улучшения экологической и санитарной обстановки на территории Прокопьевского муниципального округа»
Направление (подпрограмма 4) «Обеспечение развития современного благоустройства Прокопьевского муниципального округа»

	Связь с государственной программой Кемеровской области -Кузбасса
	государственная программа Кемеровской области -Кузбасса «Формирование современной городской среды Кузбасса»
государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Комплексное развитие сельских территорий Кузбасса»








2. Показатели муниципальной программы

	N п/п 
	Наименование показателя 
	Уровень показателя 
	Признак возрастания/убывания 
	Единица измерения (по ОКЕИ) 
	Базовое значение 
	Значение показателя по годам 
	Документ 
	Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) 
	Связь с показателями национальных целей

	
	
	
	
	
	значение 
	год 
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12
	13 
	14 
	15 

	Цель муниципальной программы 1: Повышение уровня благоустройства территории, обеспечение комфортного проживания граждан на территории Прокопьевского муниципального округа до 60% к 2030 году

	1 
	Доля благоустроенных территорий Прокопьевского муниципального округа 
	 «ГП»
 «МП» 
	возрастания
	%
	45
	2025
	50,5
	53
	56
	58
	60
	Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Формирование современной городской среды» утвержденная постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 02.11.2023 N 715
	МКУ «ТУ ПМО»
	 Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году


	Цель 2: Сохранение численности населения на территории Прокопьевского муниципального округа

	1
	Количество созданных и благоустроенных общественных пространств Прокопьевского муниципального округа
	«ГП»
 «МП»
	-
	шт
	6
	2025
	7
	0
	0
	0
	0
	государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Комплексное развитие сельских территорий Кузбасса», утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 27.10.2023 N 703
	МКУ «ТУ ПМО»
	Сохранение к 2031 году доли населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения Российской Федерации на уровне 34,7 процентов

	Цель муниципальной программы 3: Улучшение экологической и санитарной обстановки на территории Прокопьевского муниципального округа

	1
	Количество несанкционированных свалок на территории Прокопьевского муниципального округа
	«КПМ»
	-
	шт
	0
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	МКУ «ТУ ПМО»
	

	Цель муниципальной программы 4: Развитие современного благоустройства Прокопьевского муниципального округа»

	1.
	Развитие материально – технической базы и информационно-коммуникационной инфраструктуры 
	«КПМ»
	-
	%
	100
	2025
	≥99,6
	≥99,7
	≥99,8
	≥99,9
	100
	-
	МКУ «ТУ ПМО»
	





3. План достижения показателей муниципальной программы
в 2026 году


	№ п/п
	Цели/показатели муниципальной программы
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Повышение уровня благоустройства территории, обеспечение комфортного проживания граждан на территории Прокопьевского муниципального округа до 60% к 2030 году

	1.1.
	Доля благоустроенных территорий Прокопьевского муниципального округа
	«ГП»
«МП»
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	50,5
	-
	50,5

	2
	Сохранение численности населения на территории Прокопьевского муниципального округа

	2.1.
	Количество созданных и благоустроенных общественных пространств Прокопьевского муниципального округа
	«ГП»
«МП»
	шт
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1

	3
	Улучшение экологической и санитарной обстановки на территории Прокопьевского муниципального округа

	3.1.
	Количество несанкционированных свалок на территории Прокопьевского муниципального округа
	«КПМ»
	шт
	-
	-
	0
	-
	-
	0
	-

	-
	0
	-
	-
	0

	4
	Развитие современного благоустройства Прокопьевского муниципального округа

	4.1.
	Развитие материально – технической базы и информационно-коммуникационной инфраструктуры 
	«КПМ»
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	≥99,6


4. Структура муниципальной программы

	№ п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями

	1
	2
	3
	4

	1
	Муниципальный проект «Благоустройство и формирование современной городской среды на территории Прокопьевского муниципального округа» (приложение № 1 к настоящей муниципальной программе)

	
	МКУ «ТУ ПМО»
	2026-2030

	1.1.
	Реализация программ «Формирование современной городской среды»
	Повышение привлекательности округа;
Улучшение качества жизни;
Повышение уровня благоустройства территории, обеспечение комфортного проживания граждан на территории Прокопьевского муниципального округа до 60% до 2030 года
	Доля благоустроенных территорий Прокопьевского муниципального округа

	2.
	Муниципальный проект «Благоустройство сельских территорий Прокопьевского муниципального округа» (приложение № 2 к настоящей муниципальной программе)

	
	МКУ «ТУ ПМО»
	2026-2030

	2.1.
	Реализация программ «Комплексное развитие сельских территорий Кузбасса»
	Повышение комфортной среды проживания граждан в сельских населенных пунктах Прокопьевского муниципального округа.
Повышение доли благоустроенных сельских территории Прокопьевского муниципального округа
Улучшение функционального, санитарного, экологического и эстетического состояния территорий;
	Количество созданных и благоустроенных общественных пространств Прокопьевского муниципального округа

	3
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение улучшения экологической и санитарной обстановки на территории Прокопьевского муниципального округа» (приложение № 3 к настоящей муниципальной программе)

	
	МКУ «ТУ ПМО»
	2026-2030
	

	3.1.
	Организация благоустройства дворовых и общественных территорий. Подготовка документов территориального планирования
	Улучшение функционального, санитарного, экологического и эстетического состояния территорий;
Обоснование назначения территорий с учётом социальных, экономических, экологических и иных факторов
	Количество несанкционированных свалок на территории Прокопьевского муниципального округа

	3.2.
	Организация мероприятий по оборудованию и содержанию мест отдыха детей и взрослого населения
	Улучшение функционального, санитарного, экологического и эстетического состояния территорий;
Содержание мест отдыха детей и взрослых повышает эффективность занятий спортом на открытом воздухе
	Количество несанкционированных свалок на территории Прокопьевского муниципального округа

	3.3.
	Содержание мест захоронения
 
	Приведение территорий кладбищ в соответствие с требованиями норм и правил;
Создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды
	Количество несанкционированных свалок на территории Прокопьевского муниципального округа

	3.4.
	Поддержание санитарного состояния территорий
	Повышение качества жизни населения и привлекательности населённых пунктов;
Увеличение количества обустроенных мест (площадок) накопления ТКО;
Сокращение численности животных без владельцев на территории Прокопьевского муниципального округа
	Количество несанкционированных свалок на территории Прокопьевского муниципального округа

	3.5.
	Мероприятия по обращению с безнадзорными животными
	Сокращение численности животных без владельцев на территории Прокопьевского муниципального округа
	Количество несанкционированных свалок на территории Прокопьевского муниципального округа

	4
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития современного благоустройства Прокопьевского муниципального округа» (приложение № 4 к настоящей муниципальной программе)

	
	МКУ «ТУ ПМО»
	2026-2030

	4.1.
	Организация мероприятий по обеспечению деятельности МКУ «ТУ ПМО»
	Повышение эффективности муниципального управления;
Повышение квалификации сотрудников;
Повышение эффективности в сфере хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса
	Развитие материально – технической базы и информационно-коммуникационной инфраструктуры

	4.2.
	Организация мероприятий по предоставлению транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального округа
	Увеличение подвижности населения;
Повышение доступности отдаленных населенных пунктов
	Развитие материально – технической базы и информационно-коммуникационной инфраструктуры

	4.3.
	Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин
	Повышение эффективности охраны правопорядка;
Предотвращение правонарушений и раскрытие преступлений;
Помощь сотрудникам полиции;
Обеспечение правопорядка на массовых мероприятиях
	Развитие материально – технической базы и информационно-коммуникационной инфраструктуры



5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	Муниципальной программа (всего), в том числе
	274542,1
	220808,1
	208847,0
	0,00
	0,00
	704197,2

	Местный бюджет
	231147,1
	211547,1
	200296,9
	0,00
	0,00
	642991,1

	Областной бюджет
	29458,7
	2667,5
	1882,6
	0,00
	0,00
	34008,8

	Федеральный бюджет 
	13936,3
	6593,5
	6667,5
	0,00
	0,00
	27197,3

	Внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Структурный элемент «Муниципальный проект «Благоустройство и формирование современной городской среды на территории Прокопьевского муниципального округа» (всего), в том числе:
	15360,0
	9930,0
	10041,4
	0,00
	0,00
	35331,4

	Местный бюджет
	3072,0
	1986,0
	2008,3
	0,00
	0,00
	7066,3

	Областной бюджет, в том числе
	1351,7
	1350,5
	1365,6
	0,00
	0,00
	4067,8

	Федеральный бюджет 
	10936,3
	6593,5
	6667,5
	0,00
	0,00
	24197,3

	Внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Структурный элемент «Муниципальный проект «Благоустройство сельских территорий Прокопьевского муниципального округа» (всего), в том числе:
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5000,0

	Местный бюджет
	2000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2000,0

	Областной бюджет, в том числе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Федеральный бюджет 
	3000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3000,0

	Внебюджетные источники 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение улучшения экологической и санитарной обстановки на территории Прокопьевского муниципального округа» (всего), в том числе:
	127137,6
	88833,6
	78011,3
	0,00
	0,00
	293982,5

	Местный бюджет
	99030,6
	87516,6
	77494,3
	0,00
	0,00
	264041,5

	Областной бюджет
	28107,0
	1317,0
	517,00
	0,00
	0,00
	29941,0

	Федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития современного благоустройства Прокопьевского муниципального округа» (всего), в том числе:
	127044,5
	122044,5
	120794,3
	0,00
	0,00
	369883,3

	Местный бюджет
	127044,5
	122044,5
	120794,3
	0,00
	0,00
	369883,3

	Областной бюджет, в том числе
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00





Приложение № 1
к муниципальной программе
«Благоустройство и формирование
 современной городской среды на 
территории Прокопьевского 
муниципального округа»
 

Паспорт 
муниципального проекта 
«Благоустройство и формирование современной городской среды на территории Прокопьевского муниципального округа»
1. Основные положения
	Краткое наименование муниципального проекта

	Благоустройство и формирование современной городской среды
	Срок реализации проекта 
	Дата начала - 
2026 год 
	Дата окончания - 
2030 год 

	Куратор муниципального проекта 
	
	Заместитель главы округа по ЖКХ, дорожному хозяйству, транспорту и связи

	Руководитель муниципального проекта 
	Директор МКУ «ТУ ПМО»
	МКУ «ТУ ПМО»

	Администратор муниципального проекта 
	Директор МКУ «ТУ ПМО»
	МКУ «ТУ ПМО»

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными программами Прокопьевского муниципального округа

	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса 
	Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Формирование современной городской среды»

	
	Муниципальная программа Прокопьевского муниципального округа
	Муниципальная программа «Благоустройство и формирование современной городской среды на территории Прокопьевского муниципального округа»


2. Показатели муниципального проекта

	Показатели муниципального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Признак возрастания/убывания
	Нарастающий итог

	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	Реализация программ «Формирование современной городской среды»

	Количество благоустроенных общественных территорий Прокопьевского муниципального округа
	«РП»
«МП» 
	единица
	1
	2025
	3
	3
	3
	3
	3
	-
	нет



3. План достижения показателей муниципального проекта
3.1. План достижения показателей муниципального проекта
в 2026 году 
	  Показатели муниципального проекта 
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ) 
	Плановые значения по месяцам 
	На конец 2026 года 

	
	
	
	январь 
	февраль 
	март 
	апрель 
	май 
	июнь 
	июль 
	август 
	сентябрь 
	октябрь 
	ноябрь 
	

	Реализация программ «Формирование современной городской среды»

	Количество благоустроенных общественных территорий Прокопьевского муниципального округа
	«РП» 
«МП» 
	единица
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	-
	3

	
3.2. План достижения показателей муниципального проекта
в 2027 году 

	  Показатели муниципального проекта 
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ) 
	Плановые значения по месяцам 
	На конец 2027 года 

	
	
	
	январь 
	февраль 
	март 
	апрель 
	май 
	июнь 
	июль 
	август 
	сентябрь 
	октябрь 
	ноябрь 
	

	Реализация программ «Формирование современной городской среды»

	Количество благоустроенных общественных территорий Прокопьевского муниципального округа
	«РП» 
«МП» 
	единица
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	-
	3

	
3.3. План достижения показателей муниципального проекта
в 2028 году 

	  Показатели муниципального проекта 
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ) 
	Плановые значения по месяцам 
	На конец 2028 года 

	
	
	
	январь 
	февраль 
	март 
	апрель 
	май 
	июнь 
	июль 
	август 
	сентябрь 
	октябрь 
	ноябрь 
	

	Реализация программ «Формирование современной городской среды»

	Количество благоустроенных общественных территорий Прокопьевского муниципального округа
	«РП»
«МП»
	единица
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	-
	3

	

	3.4. План достижения показателей муниципального проекта

	в 2029 году

	  Показатели муниципального проекта 
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ) 
	Плановые значения по месяцам 
	На конец 2029 года 

	
	
	
	январь 
	февраль 
	март 
	апрель 
	май 
	июнь 
	июль 
	август 
	сентябрь 
	октябрь 
	ноябрь 
	

	
Реализация программ «Формирование современной городской среды»

	Количество благоустроенных общественных территорий Прокопьевского муниципального округа
	«РП»
«МП»
	единица
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	-
	3

	

	3.5. План достижения показателей муниципального проекта

	в 2030 году

	  Показатели муниципального проекта 
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ) 
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2030 года

	
	
	
	январь 
	февраль 
	март 
	апрель 
	май 
	июнь 
	июль 
	август 
	сентябрь 
	октябрь 
	ноябрь 
	

	Реализация программ «Формирование современной городской среды»

	Количество благоустроенных общественных территорий Прокопьевского муниципального округа
	«РП»
«МП»
	единица
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	-
	3


4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта
  
	N п/п 
	Наименование мероприятия (результата) 
	Единица измерения (по ОКЕИ) 
	Базовое значение 
	Период, год 
	Характеристика мероприятия (результата) 
	Тип мероприятия (результата) 
	Связь с показателями муниципального проекта 

	
	
	
	
	2026 
	2027 
	2028 
	2029 
	2030 
	
	
	

	
	
	
	значение 
	год 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	13 
	14 
	15 

	1 
	Реализация программ «Формирование современной городской среды»

	1.1.
	Благоустроенны общественные территории Прокопьевского муниципального округа
	Единиц

	-

	2025

	3

	3

	3

	3

	3

	Создание и благоустройство общественных пространств и дворовых территорий
	Благоустройство территории
Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество благоустроенных общественных территорий Прокопьевского муниципального округа


  
5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	Итого по муниципальному проекту, в том числе
	15360,0
	9930,0
	10041,4
	0,00
	0,00
	35331,4

	Местный бюджет
	3072,0
	1986,0
	2008,3
	0,00
	0,00
	7066,3

	Региональный бюджет
	1351,7
	1350,5
	1365,6
	0,00
	0,00
	4067,8

	Федеральный бюджет 
	10936,3
	6593,5
	6667,5
	0,00
	0,00
	24197,3

	1. Реализация программ «Формирование современной городской среды»
	15360,0
	9930,0
	10041,4
	0,00
	0,00
	35331,4

	Местный бюджет
	3072,0
	1986,0
	2008,3
	0,00
	0,00
	7066,3

	Региональный бюджет
	1351,7
	1350,5
	1365,6
	0,00
	0,00
	4067,8

	Федеральный бюджет
	10936,3
	6593,5
	6667,5
	0,00
	0,00
	24197,3

	1.1. Благоустроенны общественные территории Прокопьевского муниципального округа, всего
	15360,0
	9930,0
	10041,4
	0,00
	0,00
	35331,4

	Региональный бюджет
	1351,7
	1350,5
	1365,6
	0,00
	0,00
	4067,8

	Федеральный бюджет 
	10936,3
	6593,5
	6667,5
	0,00
	0,00
	24197,3

	Местный бюджет
	3072,0
	1986,0
	2008,3
	0,00
	0,00
	7066,3



6. План исполнения бюджета Прокопьевского муниципального округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 

6.1. План исполнения бюджета Прокопьевского муниципального округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 
в 2026 году 
	  Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего
на конец
2026 года (тыс. рублей)

	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	Реализация программ «Формирование современной городской среды»

	Благоустроенны общественные территории Прокопьевского муниципального округа
	
	
	
	
	
	
	
	
	15360,0
	
	
	15360,0

	Итого 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	15360,0
	0 
	0
	15360,0







6.2. План исполнения бюджета Прокопьевского муниципального округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 
в 2027 году
	  Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего
на конец
2027 года (тыс. рублей)

	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	Реализация программ «Формирование современной городской среды»

	Благоустроенные общественные территории Прокопьевского муниципального округа
	
	
	
	
	
	
	
	
	9930,0
	
	
	9930,0

	Итого 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	9930,0
	0 
	0
	9930,0



6.3. План исполнения бюджета Прокопьевского муниципального округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 
в 2028 году
	  Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего
на конец
2028 года (тыс. рублей)

	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	Реализация программ «Формирование современной городской среды»

	Благоустроенные общественные территории Прокопьевского муниципального округа
	
	
	
	
	
	
	
	
	10041,4
	
	
	10041,4

	Итого 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	10041,4
	0 
	0
	10041,4





7. План реализации муниципального проекта
	N п/п

	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки 
	Срок реализации 
	Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы) 
	Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки 

	
	
	начало 
	окончание 
	
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 

	1 
	Реализация программ «Формирование современной городской среды»

	1.1. 
	Благоустроенны общественные территории Прокопьевского муниципального округа
	X 
	X 
	
	

	1.1.1. 
	Благоустройство общественной территории не менее 1 проекта в год
	X 
	X 
	
	

	1.1.1.1. 
	Контрольная точка 1.1.1.1.  «Проведены конкурсные процедуры» 
	10.01.2026 
	31.03.2026 
	МКУ «ТУ ПМО»
	Протокол подведения итогов определения поставщика

	1.1.1.2. 
	Контрольная точка 1.1.1.2. «Заключены муниципальные контракты» 
	01.04.2026 
	30.04.2026 
	МКУ «ТУ ПМО»
	Муниципальные контракты на приобретение товаров, работ, услуг в целях реализации проектов 

	1.1.1.3. 
	Контрольная точка 1.1.1.3. «Выполнены обязательства по муниципальным контрактам»
	01.05.2026 
	25.12.2026
	МКУ «ТУ ПМО»
	Акты приема-передачи товаров, выполненных работ или оказанных услуг, платежные поручения

	1.1.1.4. 
	Контрольная точка 1.1.1.4. «Сдача отчетности» 
	20.12.2026 
	25.12.2026 
	МКУ «ТУ ПМО»
	Отчет об итогах реализации регионального проекта 

	1.1.2. 
	Благоустройство общественной территории не менее 1 проекта в год
	X 
	X 
	
	

	1.1.2.1.
	Контрольная точка 1.1.2.1. «Проведены конкурсные процедуры» 
	10.01.2027 
	31.03.2027 
	МКУ «ТУ ПМО»
	Протокол подведения итогов определения поставщика

	1.1.2.2. 
	Контрольная точка 1.1.2.2. «Заключены муниципальные контракты» 
	01.04.2027 
	30.04.2027 
	МКУ «ТУ ПМО»
	Муниципальные контракты на приобретение товаров, работ, услуг в целях реализации проектов 

	1.1.2.3. 
	Контрольная точка 1.1.2.3. «Выполнены обязательства по муниципальным контрактам»
	01.05.2027 
	25.12.2027
	МКУ «ТУ ПМО»
	Акты приема-передачи товаров, выполненных работ или оказанных услуг, платежные поручения

	1.1.2.4. 
	Контрольная точка 1.1.2.4. «Сдача отчетности» 
	20.12.2027 
	25.12.2027 
	МКУ «ТУ ПМО»
	Отчет об итогах реализации регионального проекта 

	1.1.3. 
	Благоустройство общественной территории не менее 1 проекта в год
	X 
	X 
	
	

	1.1.3.1. 
	Контрольная точка 1.1.3.1.  «Проведены конкурсные процедуры» 
	10.01.2028 
	31.03.2028 
	МКУ «ТУ ПМО»
	Протокол подведения итогов определения поставщика

	1.1.3.2. 
	Контрольная точка 1.1.3.2. «Заключены муниципальные контракты» 
	01.04.2028 
	30.04.2028 
	МКУ «ТУ ПМО»
	Муниципальные контракты на приобретение товаров, работ, услуг в целях реализации проектов 

	1.1.3.3. 
	Контрольная точка 1.1.3.3. «Выполнены обязательства по муниципальным контрактам»
	01.05.2028 
	25.12.2028
	МКУ «ТУ ПМО»
	Акты приема-передачи товаров, выполненных работ или оказанных услуг, платежные поручения

	1.1.3.4. 
	Контрольная точка 1.1.3.4. «Сдача отчетности» 
	20.12.2028 
	25.12.2028 
	МКУ «ТУ ПМО»
	Отчет об итогах реализации регионального проекта 

	1.1.4. 
	Благоустройство общественной территории не менее 1 проекта в год
	X 
	X 
	
	

	1.1.4.1. 
	Контрольная точка 1.1.4.1.  «Проведены конкурсные процедуры» 
	10.01.2029 
	31.03.2029 
	МКУ «ТУ ПМО»
	Протокол подведения итогов определения поставщика

	1.1.4.2. 
	Контрольная точка 1.1.4.2. «Заключены муниципальные контракты» 
	01.04.2029 
	30.04.2029 
	МКУ «ТУ ПМО»
	Муниципальные контракты на приобретение товаров, работ, услуг в целях реализации проектов 

	1.1.4.3. 
	Контрольная точка 1.1.4.3. «Выполнены обязательства по муниципальным контрактам»
	01.05.2029 
	25.12.2029
	МКУ «ТУ ПМО»
	Акты приема-передачи товаров, выполненных работ или оказанных услуг, платежные поручения

	1.1.4.4. 
	Контрольная точка 1.1.4.4. «Сдача отчетности» 
	20.12.2029 
	25.12.2029 
	МКУ «ТУ ПМО»
	Отчет об итогах реализации регионального проекта 

	1.1.5. 
	Благоустройство общественной территории не менее 1 проекта в год
	X 
	X 
	
	

	1.1.5.1. 
	Контрольная точка 1.1.5.1.  «Проведены конкурсные процедуры» 
	10.01.2030 
	31.03.2030 
	МКУ «ТУ ПМО»
	Протокол подведения итогов определения поставщика

	1.1.5.2. 
	Контрольная точка 1.1.5.2. «Заключены муниципальные контракты» 
	01.04.2030 
	30.04.2030 
	МКУ «ТУ ПМО»
	Муниципальные контракты на приобретение товаров, работ, услуг в целях реализации проектов 

	1.1.5.3. 
	Контрольная точка 1.1.5.3. «Выполнены обязательства по муниципальным контрактам»
	01.05.2030 
	25.12.2030
	МКУ «ТУ ПМО»
	Акты приема-передачи товаров, выполненных работ или оказанных услуг, платежные поручения

	1.1.5.4. 
	Контрольная точка 1.1.5.4. «Сдача отчетности» 
	20.12.2030 
	25.12.2030 
	МКУ «ТУ ПМО»
	Отчет об итогах реализации регионального проекта 



Приложение № 1.1.
к муниципальному проекту 
«Благоустройство и формирование 
современной городской среды
 на территории Прокопьевского
 муниципального округа» 

1. Минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, форма финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц 

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определён в соответствии с региональной программой и включает в себя: 
а) ремонт дворовых проездов; 
б) обеспечение освещения дворовых территорий; 
в) установка скамеек, урн для мусора; 
г) ремонт автомобильных парковок; 
д) озеленение территорий; 
е) ремонт тротуаров, пешеходных дорожек;
ж) ремонт твердых покрытий аллей;
г) ремонт отмостки.

Визуализированный (фото) перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории
	                                   Урна
	[image: ]

	Скамья
	[image: ]

	Уличный фонарь                          
	                                  [image: ]

	Ремонт дворовых проездов, автомобильных парковок
	[image: ]


	Озеленение территории
	[image: ]




	Ремонт тротуаров,
пешеходных дорожек
	[image: ][image: ][image: ]

	Ремонт отмостки
	[image: ]

	Ремонт твердых покрытий аллей
	[image: ]



 Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), участвуют в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий следующим образом:
а) в рамках минимального перечня работ администрация муниципального образования вправе предусмотреть софинансирование заинтересованными лицами не менее 5 % от общей стоимости необходимых работ;
б) в рамках дополнительного перечня работ предусматривается оплата в полном объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ по благоустройству.
Трудовое участие заинтересованных лиц в работах по благоустройству в рамках минимального и дополнительного перечней не является обязательным и может быть предложено заинтересованными лицами дополнительно к предложению о финансовом участии.
Формами трудового участия могут быть:
а) выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, посадка деревьев, устройство цветочных клумб);
б) предоставление материалов, техники и т.д.
В минимальном перечне работ по благоустройству дворовых территорий субсидия из федерального бюджета может быть направлена при условии принятия собственниками помещений многоквартирных домов решения о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома. 
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:
а) ремонт пешеходных мостиков; 
б) оборудование детских и (или) спортивных площадок; 
в) установка дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм;
- иные виды работ, предусмотренные муниципальной программой «Формирование современной городской среды» (установка контейнерных площадок, ремонт входных групп, устройство ливневых канав, установка люков с перекрытием).
Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), участвуют в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий следующим образом:
 В рамках дополнительного перечня работ предусматривается софинансирование заинтересованными лицами не менее 20 % от общей стоимости необходимых для выполнения работ, а также оплата в полном объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ по благоустройству. 
Для работ, предусмотренных подпунктами «б» и «в» дополнительного перечня работ, обязательное условие - софинансирование заинтересованными лицами не менее 90% от общей суммы финансового участия. 
 Трудовое участие заинтересованных лиц в работах по благоустройству в рамках дополнительного перечня не является обязательным и может быть предложено заинтересованными лицами дополнительно к предложению о финансовом участии. 
Формами трудового участия могут быть:
а) выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, посадка деревьев, устройство цветочных клумб);
б) предоставление материалов, техники и т.д.
 Субсидия из федерального бюджета может быть направлена на благоустройство дворовой территорий при условии принятия собственниками помещений МКД решения о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

К выполнению работ по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней допускается возможность привлечения добровольцев и волонтеров, а так же студенческих строительных отрядов.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечня

	Наименование вида работ
	Перечень работ
	Единица измерения объема работ
	Минимальная цена за единицу работ (руб.)
	Максимальная цена за единицу работ (руб.)

	Ремонт дворовых проездов
	минимальный
	м2
	2500
	4070

	Обеспечение освещения дворовых территорий
	минимальный
	штук
	1800
	2200

	Установка скамеек
	минимальный
	штук
	4680
	29000

	Установка урн
	минимальный
	штук
	3250
	12000

	Ремонт автомобильных парковок
	минимальный
	машино-мест
	3500
	4900

	Озеленение территорий
	минимальный
	м2
	550
	850

	Ремонт пешеходных дорожек
	минимальный
	м2
	1640
	2675

	Ремонт тротуаров
	минимальный
	м2
	1300
	3480

	Ремонт отмостки
	минимальный
	м2
	1000
	2950

	Ремонт твердых покрытий аллей
	минимальный
	м2
	2130
	4380

	Игровой комплекс
	дополнительный
	1 элемент
	550000
	1100500

	Детский деревянный городок
	дополнительный
	1 элемент
	310000
	370000




2. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории

Под дизайн - проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории или территории общего пользования, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект).
Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть, как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению. Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформирован исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
Разработка дизайн - проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных в Прокопьевском муниципальном округе, осуществляется заинтересованными лицами.
Разработка дизайн - проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных данной муниципальной программой и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.
Обсуждение дизайн - проектов благоустройства дворовой территории проводится с привлечением лиц, уполномоченных решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, органов местного самоуправления, управляющих домом организаций.
Утверждение дизайн - проекта осуществляется уполномоченным представителем собственников помещений в многоквартирном доме (если иной порядок не был установлен решением общего собрания) и муниципальным казенным учреждением «Территориальное управление Прокопьевского муниципального округа».
Оплата за разработку дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой территории осуществляется в полном объеме за счет средств заинтересованных лиц.

[bookmark: _Hlk206075539]2.1. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием

В случае финансового участия денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет финансового управления администрации Прокопьевского муниципального округа (далее – ФУ АПМО).
В целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий для зачисления денежных средств заинтересованных лиц МКУ «ТУ ПМО» заключает соглашения с управляющей организацией, ТСЖ, осуществляющих управление многоквартирным домом (далее – управляющая организация), в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств. 
МКУ «ТУ ПМО» заключает соглашения с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве наиболее посещаемых общественных территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.
Перечисление денежных средств управляющими организациями, заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовых, наиболее посещаемых общественных территорий. 
Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.
ФУ АПМО обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц (управляющих организаций) денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, наиболее посещаемых общественных территорий, подлежащих благоустройству.
Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется МКУ «ТУ ПМО» на финансирование минимального (дополнительного) перечня работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных территорий, включенных в дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий.
 МКУ «ТУ ПМО» осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, отобранной по результатам проведения конкурсных процедур, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, наиболее посещаемых общественных территорий с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

3. Благоустройство общественных территорий
Общественная территория — это территория общего пользования соответствующего функционального назначения, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Как правило, это территории которые находятся в государственной или муниципальной собственности, не подлежат приватизации и как правило, обеспечивают пешеходные связи и передвижения по территории населённого пункта.
К вопросам местного значения, установленным Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», относится благоустройство общественных территорий для обеспечение места общения, отдыха и различных видов досуга жителей.
Одним из факторов, формирующих положительный имидж округа, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения.
Работа администрации Прокопьевского муниципального округа по благоустройству ведется по следующим направлениям:
- увеличение количества и качества объектов благоустройства, в том числе в области формирования доступной среды для маломобильных групп населения;
- комплексный подход к благоустройству.
Формирование системы взаимодействия органов местного самоуправления, населения, заинтересованных организаций, индивидуальных предпринимателей по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению, использованию и распространению информации о состоянии объектов озеленения на территории города, необходимости создания той или иной функциональной зоны в конкретном районе.
Формирование позитивного общественного мнения о результатах деятельности органов местного самоуправления в области озеленения.
Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования, как следствие - повышение качества жизни населения муниципального образования.
Современный округ можно рассматривать как экосистему, в которой созданы наиболее благоприятные условия для жизни, но нельзя забывать про места, необходимые для общения человека с природой. Именно в рекреационных зонах должна быть создана оптимальная по своим характеристикам среда. Ключевые слова: рекреационная зона, качество жизни, экология, озеленение, природа, качество окружающей среды. Озелененные места отдыха играет значительную роль в жизни.
Внешний облик округа, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.
Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ округа, формируют благоприятную и комфортную среду для жителей, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства округа и важным условием его инвестиционной привлекательности.
Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:
- озеленение, уход за зелеными насаждениями;
- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;
- устройство пешеходных дорожек;
- освещение территорий, в т. ч. декоративное;
- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;
- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;
- оформление цветников;
- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных подпрограммой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам озеленения Прокопьевского муниципального округа.
К выполнению работ по благоустройству общественных территорий, так же предусматривается возможность привлечения добровольцев и волонтеров, а так же студенческих строительных отрядов.


3.1. Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству до 2030 года:
2026 год – общественная территория пгт. Краснобродский, ул. Юбилейная, 2б;
2026 год – общественная территория пгт. Краснобродский, ул. Тимофеева, 9а;
2026 год – парк отдыха имени Гагарина по адресу: ул. Гагарина, пгт. Краснобродский, (2-й этап).

Муниципальное	образование имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий:
а) подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 %;
б) территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения; 
в) если собственники помещений многоквартирных домов приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой.
 При этом исключение возможно только при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

3.2. Адресный перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц: 
- Объекты не предусмотрены.

4. Осуществление расходов бюджета, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых и общественных территорий

 Предусматривается возможность осуществления расходов местных бюджетов, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансирование которых осуществляется из бюджета Кемеровской области путем:
- предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания;
- закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности казенных учреждений);
- предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

5. Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:
Случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.
Случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур.
Случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

6. Условие обеспечения синхронизации реализации мероприятий
 
Администрация муниципального образования обеспечивает синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в Прокопьевском муниципальном округе в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а так же мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ;
- обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в Прокопьевском муниципальном округе федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

7. Мероприятия по проведению работ
по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий, которые ведутся в рамках данной программы не позднее 2030 года

	Информирование граждан о предстоящих мероприятиях по образованию земельных участков под многоквартирными домами через СМИ.
Информирование управляющих компаний о предстоящих мероприятиях по образованию земельных участков под многоквартирными домами.
 Определение территорий для образования земельных участков под МКД.
Определение стоимости проекта планировки земельных участков под МКД (запрос коммерческих предложений).
Разработка конкурсной документации для подготовки проекта планировки под МКД.
Проведение закупочной процедуры.
Процедура публичных слушаний по утверждению проекта планировки МКД.
Межевание выбранных земельных участков на основании проекта планировки с постановкой на кадастровый учет.
Заполнение утвержденной формы схемы границ прилегающей территории МКД.

8. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2026 года, в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации

	1.
	Утверждение графика проведения инвентаризации
	3 квартал 2026

	2.
	Размещение графика проведения инвентаризации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Прокопьевского муниципального округа
	В течение 5 рабочих дней со дня утверждения

	3.
	Заполнение паспорта благоустройства земельных участков, предоставленных для размещения индивидуального жилищного строительства на территории Прокопьевского муниципального округа
	В соответствии с утвержденным графиком



























Приложение № 2
к муниципальной программе
«Благоустройство и формирование
 современной городской среды на 
территории Прокопьевского 
муниципального округа»
 

Паспорт 
муниципального проекта 
«Благоустройство сельских территорий Прокопьевского муниципального округа»
1. Основные положения
	Краткое наименование муниципального проекта

	Благоустройство сельских территорий Прокопьевского муниципального округа
	Срок реализации проекта 
	Дата начала - 
2026 год 
	Дата окончания - 
2030 год 

	Куратор муниципального проекта 
	
	Заместитель главы округа по ЖКХ, дорожному хозяйству, транспорту и связи

	Руководитель муниципального проекта 
	Директор МКУ «ТУ ПМО»
	МКУ «ТУ ПМО»

	Администратор муниципального проекта 
	Директор МКУ «ТУ ПМО»
	МКУ «ТУ ПМО»

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными программами Прокопьевского муниципального округа

	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса 
	Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Комплексное развитие сельских территорий Кузбасса»

	
	Муниципальная программа Прокопьевского муниципального округа
	Муниципальная программа «Благоустройство и формирование современной городской среды на территории Прокопьевского муниципального округа»


2. Показатели муниципального проекта

	Показатели муниципального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Признак возрастания/убывания
	Нарастающий итог

	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	Реализация программ «Комплексное развитие сельских территорий Кузбасса»

	Количество благоустроенных общественных пространств Прокопьевского муниципального округа
	«РП»
«МП»
	единица
	6
	2025
	7
	0
	0
	0
	0
	-
	нет



3. План достижения показателей муниципального проекта
3.1. План достижения показателей муниципального проекта
в 2026 году 
	  Показатели муниципального проекта 
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ) 
	Плановые значения по месяцам 
	На конец 2026 года 

	
	
	
	январь 
	февраль 
	март 
	апрель 
	май 
	июнь 
	июль 
	август 
	сентябрь 
	октябрь 
	ноябрь 
	

	Реализация программ «Комплексное развитие сельских территорий Кузбасса»

	Количество благоустроенных общественных пространств Прокопьевского муниципального округа
	«РП»
«МП»
	единица
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1


4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта
  
	N п/п 
	Наименование мероприятия (результата) 
	Единица измерения (по ОКЕИ) 
	Базовое значение 
	Период, год 
	Характеристика мероприятия (результата) 
	Тип мероприятия (результата) 
	Связь с показателями муниципального проекта 

	
	
	
	
	2026 
	2027 
	2028 
	2029 
	2030 
	
	
	

	
	
	
	значение 
	год 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	13 
	14 
	15 

	1 
	Реализация программ «Комплексное развитие сельских территорий Кузбасса»

	1.1.
	Благоустроены общественные пространства Прокопьевского муниципального округа
	Единиц

	6

	2025

	1

	0

	0

	0

	0

	Создание и благоустройство общественных пространств на территории сельских поселений
	Благоустройство территории
Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество благоустроенных общественных пространств Прокопьевского муниципального округа


  
5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	Итого по муниципальному проекту, в том числе
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5000,0

	Местный бюджет
	2000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2000,0

	Региональный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Федеральный бюджет 
	3000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3000,0

	1. Реализация программ «Комплексное развитие сельских территорий Кузбасса»
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5000,0

	Местный бюджет
	2000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2000,0

	Региональный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Федеральный бюджет
	3000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3000,0

	1.1. Благоустроены общественные территории Прокопьевского муниципального округа, всего
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5000,0

	Региональный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Федеральный бюджет 
	3000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3000,0

	Местный бюджет
	2000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2000,0



6. План исполнения бюджета Прокопьевского муниципального округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 

6.1. План исполнения бюджета Прокопьевского муниципального округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 
в 2026 году 
	  Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего
на конец
2026 года (тыс. рублей)

	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	Реализация программ «Комплексное развитие сельских территорий Кузбасса»

	Благоустроенны общественные пространства Прокопьевского муниципального округа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5000,0
	
	5000,0

	Итого 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0
	5000,0
	0
	5000,0






7. План реализации муниципального проекта
	N п/п

	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки 
	Срок реализации 
	Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы) 
	Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки 

	
	
	начало 
	окончание 
	
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 

	1 
	Реализация программ «Комплексное развитие сельских территорий Кузбасса»

	1.1. 
	Благоустроены общественные пространства Прокопьевского муниципального округа
	X 
	X 
	
	

	1.1.1. 
	Благоустройство общественного пространства не менее 1 проекта в год
	X 
	X 
	
	

	1.1.1.1. 
	Контрольная точка 1.1.1.1.  «Проведены конкурсные процедуры» 
	10.01.2026 
	31.03.2026 
	МКУ «ТУ ПМО»
	Протокол подведения итогов определения поставщика

	1.1.1.2. 
	Контрольная точка 1.1.1.2. «Заключены муниципальные контракты» 
	01.04.2026 
	30.04.2026 
	МКУ «ТУ ПМО»
	Муниципальные контракты на приобретение товаров, работ, услуг в целях реализации проектов 

	1.1.1.3. 
	Контрольная точка 1.1.1.3. «Выполнены обязательства по муниципальным контрактам»
	01.05.2026 
	25.12.2026
	МКУ «ТУ ПМО»
	Акты приема-передачи товаров, выполненных работ или оказанных услуг, платежные поручения

	1.1.1.4. 
	Контрольная точка 1.1.1.4. «Сдача отчетности» 
	20.12.2026 
	25.12.2026 
	МКУ «ТУ ПМО»
	Отчет об итогах реализации регионального проекта 



Приложение № 3
к муниципальной программе
«Благоустройство и формирование 
современной городской среды
 на территории Прокопьевского
 муниципального округа»

Паспорт комплекса процессных мероприятий 
«Обеспечение улучшения экологической и санитарной обстановки на территории Прокопьевского муниципального округа»

1. Общие положения

	Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) 
	Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление Прокопьевского муниципального округа»
Директор МКУ «ТУ ПМО»


	Связь с муниципальной программой Прокопьевского муниципального округа
	Муниципальная программа «Благоустройство и формирование современной городской среды на территории Прокопьевского муниципального округа»






 


2. Показатели комплекса процессных мероприятий 
 
	N п/п 
	Наименование показателя/задачи 
	Признак возрастания/убывания 
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ) 
	Базовое значение 
	Значение показателей по годам 
	Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) 

	
	
	
	
	
	значение 
	год 
	2026 
	2027 
	2028 
	2029 
	2030 
	

	1 
	2  
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	15 

	1 
	Организация благоустройства дворовых и общественных территорий. Подготовка документов территориального планирования

	1.1. 
	Количество подготовленных документов
	- 
	«КПМ»  
	единиц 
	≥6
	2025
	≥6
	≥6
	≥6
	≥6
	≥6
	МКУ «ТУ ПМО»

	1.2.
	Количество высаженных цветов, обрезанных и выкорчёванных деревьев и кустарников
	-
	«КПМ»
	единиц
	-
	2025
	500
	500
	500
	500
	500
	МКУ «ТУ ПМО»

	2
	Организация мероприятий по оборудованию и содержанию мест отдыха детей и взрослого населения

	2.1.
	Количество мест отдыха детей и взрослого населения на содержании
	-
	«КПМ»
	единиц
	156
	2025
	156
	156
	156
	156
	156
	МКУ «ТУ ПМО»

	3
	Содержание мест захоронений

	3.1.
	Количество мест захоронений на содержании
	-
	«КПМ»
	единиц
	76
	2025
	76
	76
	76
	76
	76
	МКУ «ТУ ПМО»

	4
	Поддержание санитарного состояния территорий

	4.1.
	Создание, обустройство и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе закупка контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов
	-
	«КПМ»
	штук
	1451
	2025
	1627
	1628
	1629
	1630
	1631
	МКУ «ТУ ПМО»

	4.2.
	Осуществление мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на объекте размещения отходов производства и потребления до снятия с государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, объекта размещения отходов производства и потребления после полного выполнения работ по ликвидации и (или) рекультивации, исключающих негативное воздействие на окружающую среду (Полигон твердых бытовых отходов МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района»)
	-
	«КПМ»
	процентов
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	МКУ «ТУ ПМО»

	5
	Мероприятия по обращению с безнадзорными животными 

	5.1.
	Количество отловленных безнадзорных животных
	- 
	«КПМ»  
	особь
	50
	2025
	≥50
	≥50
	≥50
	≥50
	≥50
	МКУ «ТУ ПМО»


  



3. План достижения показателей комплекса процессных 
мероприятий в 2026 году 
	  N п/п 
	Показатели комплекса процессных мероприятий 
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ) 
	Плановые значения по месяцам 
	На конец 2026 года 

	
	
	
	
	январь 
	февраль 
	март 
	апрель 
	май 
	июнь 
	июль 
	август 
	сентябрь 
	октябрь 
	ноябрь 
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 
	15 
	16 

	1 
	Организация благоустройства дворовых и общественных территорий. Подготовка документов территориального планирования

	1.1. 
	Количество подготовленных документов
	«КПМ» 
	единиц 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	-
	- 
	- 
	-
	- 
	≥6
	≥6

	1.2.
	Количество высаженных цветов, обрезанных и выкорчёванных деревьев и кустарников
	«КПМ»
	единиц
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	200
	- 
	- 
	-
	- 
	300
	500

	2
	Организация мероприятий по оборудованию и содержанию мест отдыха детей и взрослого населения

	2.1.
	Количество мест отдыха детей и взрослого населения на содержании
	«КПМ»
	единиц 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	-
	- 
	- 
	-
	- 
	156
	156

	3
	Содержание мест захоронений

	3.1.
	Количество мест захоронений на содержании
	«КПМ»
	единиц 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	-
	- 
	- 
	-
	- 
	76
	76

	4
	Поддержание санитарного состояния территорий

	4.1.
	Создание, обустройство и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе закупка контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов
	«КПМ»  
	единиц
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	-
	- 
	- 
	-
	- 
	1627
	1627

	4.2.
	Осуществление мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на объекте размещения отходов производства и потребления до снятия с государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, объекта размещения отходов производства и потребления после полного выполнения работ по ликвидации и (или) рекультивации, исключающих негативное воздействие на окружающую среду (Полигон твердых бытовых отходов МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района»)
	«КПМ»  
	процентов
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	-
	- 
	- 
	-
	- 
	100
	100

	5
	Мероприятия по обращению с безнадзорными животными

	5.1.
	Количество отловленных безнадзорных животных
	«КПМ»  
	особь
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	-
	- 
	- 
	-
	- 
	≥50
	≥50


  
4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий   
	N п/п 
	Наименование мероприятия (результата) 
	Тип мероприятий (результата) 
	Характеристика 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Значения мероприятия (результата) по годам 

	
	
	
	
	
	значение 
	год 
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Организация благоустройства дворовых и общественных территорий. Подготовка документов территориального планирования

	1
	Благоустройство общественных и дворовых территорий. Подготовка документов территориального планирования
	иные мероприятия
	Улучшение функционального, санитарного, экологического и эстетического состояния территории. Определение назначения участков территории и постановке на кадастровый учет
	единиц
	≥6
	2025
	≥6
	≥6
	≥6
	≥6
	≥6

	Организация мероприятий по оборудованию и содержанию мест отдыха детей и взрослого населения

	2
	Оборудование мест отдыха детей и взрослого населения
	иные мероприятия
	Улучшение функционального, санитарного, экологического и эстетического состояния территории
	единиц
	156
	2025
	156
	156
	156
	156
	156

	Содержание мест захоронения

	3
	Благоустройство мест захоронения
	иные мероприятия
	Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ
	человек
	единиц
	76
	2025
	76
	76
	76
	76

	Поддержание санитарного состояния территорий

	4
	Создание, обустройство и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе закупка контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов
	иные мероприятия
	Увеличение количества обустроенных мест (площадок) накопления ТКО
	единиц
	1451
	2025
	1627
	1628
	1629
	1630
	1631

	5
	Осуществление мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на объекте размещения отходов производства и потребления до снятия с государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, объекта размещения отходов производства и потребления после полного выполнения работ по ликвидации и (или) рекультивации, исключающих негативное воздействие на окружающую среду (Полигон твердых бытовых отходов МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района»)
	иные мероприятия
	Проведение мероприятий по мониторингу состояния и загрязнения окружающей среды на объекте размещения отходов
	процентов
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100

	Мероприятия по обращению с безнадзорными животными

	6
	Проведены мероприятия по сокращению численности животных без владельцев
	иные мероприятия
	Сокращение численности животных без владельцев на территории Прокопьевского муниципального округа
	особь
	50
	2025
	≥50
	≥50
	≥50
	≥50
	≥50


  
5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 
	  Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения 
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей 

	
	2026 
	2027 
	2028 
	2029 
	2030 
	Всего 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	9 

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение улучшения экологической и санитарной обстановки на территории Прокопьевского муниципального округа» (всего), в том числе 
	127137,6
	88833,6
	78011,3
	0,00
	0,00
	293982,5

	Местный бюджет 
	99030,6
	87516,6
	77494,3
	0,00
	0,00
	264041,5

	Областной бюджет
	28107,0
	1317,0
	517,0
	0,00
	0,00
	29941,0

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Внебюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие (результат) «Благоустройство общественных и дворовых территорий. Подготовка документов территориального планирования», всего, в том числе 
	84238,1
	77216,6
	67194,3
	0,00
	0,00
	228649,0

	Местный бюджет 
	84238,1
	77216,6
	67194,3
	0,00
	0,00
	228649,0

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Внебюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие (результат) «Оборудование мест отдыха детей и взрослого населения», всего, в том числе
	7500,0
	500,0
	500,0
	0,00
	0,00
	8500,0

	Местный бюджет
	7500,0
	500,0
	500,0
	0,00
	0,00
	8500,0

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Внебюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие (результат) «Благоустройство мест захоронения», всего, в том числе
	3092,5
	3800,0
	3800,00
	0,00
	0,00
	10692,5

	Местный бюджет
	3092,5
	3800,0
	3800,00
	0,00
	0,00
	10692,5

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Внебюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие (результат) «Создание, обустройство и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе закупка контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов», всего, в том числе
	30990,00
	6000,00
	6000,00
	0,00
	0,00
	42990,00

	Местный бюджет
	4200,00
	6000,00
	6000,00
	0,00
	0,00
	16200,00

	Областной бюджет
	26790,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26790,0

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Внебюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие (результат) «Осуществление мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на объекте размещения отходов производства и потребления до снятия с государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, объекта размещения отходов производства и потребления после полного выполнения работ по ликвидации и (или) рекультивации, исключающих негативное воздействие на окружающую среду (Полигон твердых бытовых отходов МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района»)», всего, в том числе
	800,0
	800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1600,0

	Местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	800,0
	800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1600,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по сокращению численности животных без владельцев», всего, в том числе
	517,0
	517,0
	517,0
	0,00
	0,00
	1551,0

	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	517,0
	517,0
	517,0
	0,00
	0,00
	1551,0

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Внебюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




6. План реализации комплекса процессных мероприятий 
	  Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка 
	Дата наступления контрольной точки 
	Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы)  
	Вид подтверждающего документа 

	1 
	2 
	3 
	4 

	Обеспечение улучшения экологической и санитарной обстановки на территории Прокопьевского муниципального округа

	Мероприятие (результат) 1 «Благоустройство общественных и дворовых территорий. Подготовка документов территориального планирования» 
	X 
	  
	  

	Контрольная точка 1.1 не установлена
	- 
	-
	-

	Мероприятие (результат) 2 «Оборудование мест отдыха детей и взрослого населения»
	X
	
	

	Контрольная точка 2.1 не установлена
	- 
	-
	-

	Мероприятие (результат) 3 «Благоустройство мест захоронения»
	X
	
	

	Контрольная точка 3.1 не установлена
	- 
	-
	-

	Мероприятие (результат) 4 «Создание, обустройство и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе закупка контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов»
	X
	
	

	Контрольная точка 4.1 не установлена
	- 
	-
	-

	Мероприятие (результат) 5 «Осуществление мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на объекте размещения отходов производства и потребления до снятия с государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, объекта размещения отходов производства и потребления после полного выполнения работ по ликвидации и (или) рекультивации, исключающих негативное воздействие на окружающую среду (Полигон твердых бытовых отходов МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района»)»
	X
	
	

	Контрольная точка 5.1 не установлена
	- 
	-
	-

	Мероприятие (результат) 6 «Проведены мероприятия по сокращению численности животных без владельцев»
	X
	
	

	Контрольная точка 6.1 не установлена
	- 
	-
	-











Приложение № 4
к муниципальной программе
«Благоустройство и формирование 
современной городской среды
 на территории Прокопьевского
 муниципального округа»

Паспорт комплекса процессных мероприятий 
«Обеспечение развития современного благоустройства Прокопьевского муниципального округа»

1. Общие положения

	Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) 
	Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление Прокопьевского муниципального округа»
Директор МКУ «ТУ ПМО»


	Связь с муниципальной программой Прокопьевского муниципального округа
	Муниципальная программа «Благоустройство и формирование современной городской среды на территории Прокопьевского муниципального округа»









 


2. Показатели комплекса процессных мероприятий 
 
	N п/п 
	Наименование показателя/задачи 
	Признак возрастания/убывания 
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ) 
	Базовое значение 
	Значение показателей по годам 
	Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) 

	
	
	
	
	
	значение 
	год 
	2026 
	2027 
	2028 
	2029 
	2030 
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	15 

	1 
	Организация мероприятий по обеспечению деятельности МКУ «ТУ ПМО»

	1.1. 
	Обеспеченность  материально – технической базы МКУ «ТУ ПМО»
	- 
	«КПМ»  
	Процентов 
	100 
	2025 
	100
	100
	100
	100
	100
	МКУ «ТУ ПМО» 

	2
	Организация мероприятий по предоставлению транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального округа

	2.1.
	Количество продленных маршрутов для населения Прокопьевского муниципального округа
	- 
	«КПМ»  
	Единиц
	3
	2025
	3
	3
	3
	3
	3
	МКУ «ТУ ПМО»

	3
	Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин

	3.1.
	Количество народных дружинников обеспечивающих поддержание правопорядка на территории Прокопьевского муниципального округа
	- 
	«КПМ»  
	Человек 
	≥78
	2025
	≥78
	≥78
	≥78
	≥78
	≥78
	МКУ «ТУ ПМО»


  






3. План достижения показателей комплекса процессных 
мероприятий в 2026 году 
	  N п/п 
	Показатели комплекса процессных мероприятий 
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ) 
	Плановые значения по месяцам 
	На конец 2026 года 

	
	
	
	
	январь 
	февраль 
	март 
	апрель 
	май 
	июнь 
	июль 
	август 
	сентябрь 
	октябрь 
	ноябрь 
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 
	15 
	16 

	1 
	Организация мероприятий по обеспечению деятельности МКУ «ТУ ПМО»

	1.1. 
	Обеспеченность  материально – технической базы МКУ «ТУ ПМО»
	«КПМ» 
	Процентов 
	-
	-
	20
	-
	-
	45
	-
	-
	70
	-
	-
	100

	2
	Организация мероприятий по предоставлению транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального округа

	2.1.
	Количество продленных маршрутов для населения Прокопьевского муниципального округа
	«КПМ»  
	Единиц
	-
	-
	3
	-
	-
	3
	-
	-
	3
	-
	-
	3

	3
	Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин

	3.1.
	Количество народных дружинников обеспечивающих поддержание правопорядка на территории Прокопьевского муниципального округа
	«КПМ»  
	Человек
	-
	-
	≥78
	-
	-
	≥78
	-
	-
	≥78
	-
	-
	≥78


  







4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
	N п/п 
	Наименование мероприятия (результата) 
	Тип мероприятий (результата) 
	Характеристика 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Значения мероприятия (результата) по годам 

	
	
	
	
	
	значение 
	год 
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Организация мероприятий по обеспечению деятельности МКУ «ТУ ПМО»

	1
	Обеспечение деятельности МКУ «ТУ ПМО»
	Иные мероприятия
	Создание условий для стабильного и эффективного функционирования МКУ «ТУ ПМО»
	% 
	100 
	2025 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 

	Организация мероприятий по предоставлению транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального округа

	2
	Предоставление транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального округа
	Иные мероприятия
	Повышение доступности отдаленных населенных пунктов
	единиц
	3
	2025
	3
	3
	3
	3
	3

	Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин

	3
	Содержание народных дружин
	Иные мероприятия
	Обеспечение правопорядка на массовых мероприятиях
	человек
	≥78
	2025
	≥78
	≥78
	≥78
	≥78
	≥78


  




5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 
	  Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения 
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей 
	

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего
	

	1 
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития современного благоустройства Прокопьевского муниципального округа» (всего), в том числе 
	127044,5
	122044,5
	120794,3
	0,00
	0,00
	369883,3
	

	Местный бюджет 
	127044,5
	122044,5
	120794,3
	0,00
	0,00
	369883,3
	

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности МКУ «ТУ ПМО», всего, в том числе 
	125164,5
	120164,5
	118914,3
	0,00
	0,00
	364243,3
	

	Местный бюджет 
	125164,5
	120164,5
	118914,3
	0,00
	0,00
	364243,3
	

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Мероприятие (результат) «Предоставление транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального округа», всего, в том числе
	1800,0
	1800,0
	1800,0
	0,00
	0,00
	5400,0
	

	Местный бюджет
	1800,0
	1800,0
	1800,0
	0,00
	0,00
	5400,0
	

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Мероприятие (результат) «Содержание народных дружин», всего, в том числе
	80,00
	80,00
	80,00
	0,00
	0,00
	240,00
	

	Местный бюджет
	80,00
	80,00
	80,00
	0,00
	0,00
	240,00
	

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	



6. План реализации комплекса процессных мероприятий 
	  Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка 
	Дата наступления контрольной точки 
	Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы)  
	Вид подтверждающего документа 

	1 
	2 
	3 
	4 

	Обеспечение развития современного благоустройства Прокопьевского муниципального округа

	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечение деятельности МКУ «ТУ ПМО» 
	X 
	  
	  

	Контрольная точка 1.1 не установлена
	- 
	-
	-

	Мероприятие (результат) 2«Предоставление транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального округа»
	X
	
	

	Контрольная точка 2.1 не установлена
	- 
	-
	-

	Мероприятие (результат) 3«Содержание народных дружин»
	X
	
	

	Контрольная точка 3.1 не установлена
	- 
	-
	-
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