| Информация об исполнении плана достижения показателей муниципальной программы «Жилье» за 2 квартал 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | январь | февраль | март | Факт за 1 квартал 2026 года | апрель | май | июнь | Факт за 1 полугодие 2026 года |
| 1 | Цель муниципальной программы "Обеспечение жильем к 2030 году не менее 162 семей" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1 Всего количество семей, улучшивших жилищные условия | 0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 7 | 4 | 22 |
|  | Показатель 2 Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,2 | 76,2 |

| Информация об исполнении плана достижения показателей муниципального проекта «Обеспечение повышения доступности жилья» за 2 квартал 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | январь | февраль | март | Факт за 1 квартал 2026 года | апрель | май | июнь | Факт за 2 полугодие 2026 года |
| Задача 1 «Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Задача 2 «Обеспечение жильем отдельных социально незащищенных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| Задача 3 «Обеспечение жильем граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилом фонде, уменьшение количества ветхого и аварийного жилого фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 4 «Обеспечение повышения доступности жилья, снижение финансовой нагрузки семьям, имеющим ипотечные жилищные кредиты или займы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 5 «Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения или строительства индивидуального жилья» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Задача 6 «Создание условий для привлечения гражданами, проживающими на сельских территориях, собственных средств, финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения жилья и строительства индивидуального жилья" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Информация об исполнении плана реализации мероприятий муниципального проекта «Обеспечение повышения доступности жилья» N п/п; Наименование мероприятия (результата), контрольной точки; Срок реализации; Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы); Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки; Информация о фактическом исполнении на 01.07.2026. начало; окончание. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1; Задача 1 «Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 1.1.; Мероприятие (результат) "Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями"; Х; X. Контрольная точка 1.1.1. "Заключение Соглашения о предоставлении субвенций из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджету Прокопьевского муниципального округа"; 01.02.; 15.02.; Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Прокопьевского муниципального округа Жилищный отдел аппарата администрации Прокопьевского муниципального округа; Соглашение о предоставлении субвенций из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджету Прокопьевского муниципального округа на осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями; исполнено. Контрольная точка 1.1.2. "Подготовка конкурсной документации на объявление аукциона по приобретению жилых помещений для обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; 15.02.; 15.03.; Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Прокопьевского муниципального округа; исполнено. Контрольная точка 1.1.3. "Подписание муниципального контракта на приобретение жилых помещений для обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; Не ранее чем через 10 дней после окончания аукциона; День подписания муниципального контракта; Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Прокопьевского муниципального округа; Муниципальный контракт на приобретение жилых помещений для обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; исполнено. Контрольная точка 1.1.4. "Заключение договора найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; В течение 15 дней после вынесения решения жилищной комиссии администрации Прокопьевского муниципального округа о предоставлении жилого помещения; День подписания договора найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Прокопьевского муниципального округа; Договор найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; Подписано 6 договоров найма. 2; Задача 2 «Обеспечение жильём отдельных социально незащищённых категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий». 2.1.; Мероприятие (результат) "Предоставление жилых помещений гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, а также нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам специализированного (служебного, маневренного) найма из муниципального жилого фонда" в 2026 - 2030 годах реализации; Х; X. Контрольная точка 1.2.1. "Выезд на обследование жилых помещений муниципального жилого фонда"; 10.01.; 30.12.; Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Прокопьевского муниципального округа; Акт обследования жилого помещения; Ведется инвентаризация муниципального жилого фонда. Контрольная точка 1.2.2. "Составление локально сметного расчета (сметы) на проведение ремонтных работ в жилых помещениях муниципального жилого фонда"; В течение года, по мере необходимости; -; МКУ "Управление по делам жизнеобеспечения населенных пунктов Прокопьевского муниципального района"; Локально сметный расчет (смета); Составляются локально-сметные расчеты. Контрольная точка 1.2.3. "Подготовка конкурсной документации на объявление аукциона на проведение ремонтных работ в жилых помещениях муниципального жилого фонда"; В течение года, по мере необходимости; -; Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Прокопьевского муниципального округа; -. Контрольная точка 1.2.4. "Подписание муниципального контракта на проведение ремонтных работ в жилом помещении муниципального жилого фонда"; Не ранее чем через 10 дней после окончания аукциона; День подписания муниципального контракта; Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Прокопьевского муниципального округа; Муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту жилого помещения; -. 3; Задача 3 «Обеспечение жильем граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилом фонде, уменьшение количества ветхого и аварийного жилого фонда». 3.1.; Мероприятие (результат) "Переселение граждан из жилых помещений, признанных в установленном законном порядке непригодными для проживания, и многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу" в 2026 - 2030 годах реализации; Х; X. Контрольная точка 1.3.1. "Определение количества граждан, нуждающихся в переселении из жилых помещений, признанных в установленном законном порядке непригодными для проживания, и многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу"; 10.01.; 01.03.; Жилищный отдел аппарата администрации Прокопьевского муниципального округа; Список граждан, нуждающихся в переселении из жилых помещений, признанных в установленном законном порядке непригодными для проживания, и многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу; исполнено. Контрольная точка 1.3.2. "Проведение жилищных комиссий администрации Прокопьевского муниципального округа о предоставлении гражданам жилого помещения или возмещения за изымаемое жилое помещение"; 01.04.; 30.10.; Жилищный отдел аппарата администрации Прокопьевского муниципального округа; Решение жилищной комиссии администрации Прокопьевского муниципального округа. Постановление администрации Прокопьевского муниципального округа; -. Контрольная точка 1.3.3. "Заключение соглашения об изъятии недвижимого имущества или заключение договора социального найма жилого помещения с гражданами"; В течение 30 дней с даты вынесения решения жилищной комиссии администрации Прокопьевского муниципального округа; Дата заключения соглашения или дата заключения договора социального найма; Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Прокопьевского муниципального округа; Соглашение об изъятии недвижимого имущества Договор социального найма жилого помещения; -. Контрольная точка 1.3.4. "Снос жилых помещений, признанных в установленном законном порядке непригодными для проживания, многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу"; В течение 60 дней с даты заключения соглашения или даты заключения договора социального найма; Дата сноса; Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Прокопьевского муниципального округа; Акт обследования, фотофиксация, выписка из Единого государственного реестра недвижимости о снятии объекта с кадастрового учета; -. 4; Задача 4 «Обеспечение повышения доступности жилья, снижение финансовой нагрузки семьям, имеющим ипотечные жилищные кредиты или займы». 4.1.; Мероприятие (результат) "Предоставление социальных выплат гражданам на строительство индивидуальных жилых домов или приобретение жилых помещений на территории Прокопьевского муниципального округа" в 2026 - 2030 годах реализации; X. Контрольная точка 1.4.1. "Получение заявления от граждан на включение в состав участников мероприятия"; Дата подачи заявления; -; Жилищный отдел аппарата администрации Прокопьевского муниципального округа; Заявление о включении в состав участников мероприятия; заявления за отчетный период отсутствуют. Контрольная точка 1.4.2. "Проведение комиссии администрации Прокопьевского муниципального округа о включении в состав участников мероприятия"; В течение 20 рабочих дней со дня получения заявления; Жилищный отдел аппарата администрации Прокопьевского муниципального округа; Решение комиссии администрации Прокопьевского муниципального округа Постановление администрации Прокопьевского муниципального округа; -. Контрольная точка 1.4.3. "Выдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома или приобретение жилого помещения на территории Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса"; В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вступления в силу постановления; Дата выдачи свидетельства; Жилищный отдел аппарата администрации Прокопьевского муниципального округа; Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома или приобретение жилого помещения на территории Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса; -. Контрольная точка 1.4.4. "Получение заявления на оплату социальной выплаты по выданному свидетельству"; Дата подачи заявления; -; Жилищный отдел аппарата администрации Прокопьевского муниципального округа; Заявление на оплату социальной выплаты по выданному свидетельству; -. Контрольная точка 1.4.5. "Издание постановления администрации Прокопьевского муниципального округа"; В течение 5 рабочих дней с даты получения заявления; Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты получения заявления; Жилищный отдел аппарата администрации Прокопьевского муниципального округа; Постановление администрации Прокопьевского муниципального округа о выделении социальной выплаты; -. Контрольная точка 1.4.6. "Перечисление средств социальной выплаты"; В течение 5 рабочих дней с даты вступления в силу постановления; Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты вступления в силу постановления; Отдел бухгалтерского учета и контроля аппарата администрации Прокопьевского муниципального округа; Платежное поручение, подтверждающее произведенную оплату; -. 5; Задача 5 «Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения или строительства индивидуального жилья». 5.1.; Мероприятие (результат) 1.5. "Обеспечение жильем молодых семей"; Х; X. Контрольная точка 1.5.1. "Получение заявления от молодых семей на включение в состав участников мероприятия"; Дата подачи заявления; -; Жилищный отдел аппарата администрации Прокопьевского муниципального округа; Заявление о включении в состав участников мероприятия; исполнено. Контрольная точка 1.5.2. "Проведение комиссии администрации Прокопьевского муниципального округа о включении в состав участников мероприятия"; В течение 5 рабочих дней со дня получения заявления; Жилищный отдел аппарата администрации Прокопьевского муниципального округа; Решение комиссии администрации Прокопьевского муниципального округа Постановление администрации Прокопьевского муниципального округа; исполнено. Контрольная точка 1.5.3. "Заключение Соглашения о предоставлении субвенций из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджету Прокопьевского муниципального округа"; 01.02.; 15.02.; Жилищный отдел аппарата администрации Прокопьевского муниципального округа; Соглашение о предоставлении субвенций из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджету Прокопьевского муниципального округа на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках мероприятия "Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей" государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса"; исполнено. Контрольная точка 1.5.4. "Оформление и выдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты молодым семьям"; до 01.03.; Дата выдачи свидетельства; Жилищный отдел аппарата администрации Прокопьевского муниципального округа; Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства; исполнено. Контрольная точка 1.5.5. "Получение заявки банка на перечисление средств социальной выплаты"; Дата получения заявки банка; -; Жилищный отдел аппарата администрации Прокопьевского муниципального округа; Заявки на перечисление средств социальной выплаты; -. Контрольная точка 1.5.6. "Издание проекта постановления администрации Прокопьевского муниципального округа"; В течение 3 рабочих дней со дня получения от банка заявки на перечисление средств; Не позднее 3 рабочих дней со дня получения от банка заявки на перечисление средств; Жилищный отдел аппарата администрации Прокопьевского муниципального округа; Постановление администрации Прокопьевского муниципального округа о выделении социальной выплаты; -. Контрольная точка 1.5.7. "Перечисление средств социальной выплаты"; В течение 7 рабочих дней со дня получения от банка заявки на перечисление средств; Не позднее 7 рабочих дней со дня получения от банка заявки на перечисление средств; Отдел бухгалтерского учета и контроля аппарата администрации Прокопьевского муниципального округа; Платежное поручение, подтверждающее произведенную оплату; 1. 6; Задача 6 «Создание условий для привлечения гражданами, проживающими на сельских территориях собственных средств, финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения жилья и строительства индивидуального жилья». 6.1.; Мероприятие (результат) "Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях" в 2026 - 2030 годах реализации; X. Контрольная точка 1.6.1. "Получение заявления от граждан на включение в состав участников мероприятия"; Дата подачи заявления; -; Жилищный отдел аппарата администрации Прокопьевского муниципального округа; Заявление о включении в состав участников мероприятия; заявления за отчетный период отсутствуют. Контрольная точка 1.6.2. "Проведение комиссии администрации Прокопьевского муниципального округа о включении в состав участников мероприятия"; В течение 30 рабочих дней со дня получения заявления; -; Жилищный отдел аппарата администрации Прокопьевского муниципального округа; Решение комиссии администрации Прокопьевского муниципального округа Постановление администрации Прокопьевского муниципального округа; -. Контрольная точка 1.6.3. "Заключение Соглашения о предоставлении субвенций из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджету муниципального образования"; 01.02.; 15.02.; Жилищный отдел аппарата администрации Прокопьевского муниципального округа; Соглашение о предоставлении субвенций из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджету муниципального образования; -. Контрольная точка 1.6.4. "Выдача свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях"; После предоставления оформленного свидетельства Минсельхозом Кузбасса; Дата выдачи свидетельства; Жилищный отдел аппарата администрации Прокопьевского муниципального округа; Свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях; -. |
| --- |
| Информация об исполнении плана достижения показателей муниципального проекта «Жилье» за 2 квартал 2026 г.. Наименование мероприятия (результата); План исполнения нарастающим итогом. январь; февраль; март; Факт за 1 квартал 2026 года; апрель; май; июнь; Факт за 1 полугодие 2026 года. Цель «Обеспечение жильем к 2030 году не менее 162 семей». 1. «Всего количество граждан, переселенных из непригодного жилья», чел.; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 6; 6. 2. «Всего квадратных метров расселенной общей площади», кв м; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 76,2; 76,2. Информация об исполнении плана реализации мероприятий муниципального проекта «Жилье» |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки | Информация о фактическом исполнении на 01.07.2026 |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача 1 «Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми после 01.01.2017» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 (результат) 1.1. "Всего количество граждан, переселенных из непригодного жилья" | Х | Х |  |  |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. "Определение количества граждан, нуждающихся в переселении из жилых помещений, признанных в установленном законном порядке непригодными для проживания, и многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу" | 01.01.2026 | 31.01.2026 | Жилищный отдел аппарата администрации Прокопьевского муниципального округа | Список граждан, нуждающихся в переселении из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми после 01.01.2017. План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | В Министерство строительство Кузбасса направлена заявка на участие в региональной адресной программе по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми после 01.01.2017 |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. "Заключение соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд между собственниками жилых помещений и Комитетом по управлению муниципальной собственностью администрации Прокопьевского муниципального округа" | В течение 30 дней с даты получения администрацией Прокопьевского муниципального округа уведомления по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам от Министерства строительства Кузбасса | Дата заключения соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Прокопьевского муниципального округа | Соглашение об изъятии недвижимого имущества. Договор социального найма жилого помещения | Соглашение об изъятии недвижимого имущества от 27.04.2026 |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. "Направление соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд на государственную регистрацию перехода права собственности в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Кемеровской области - Кузбасса" | Не позднее следующего рабочего дня после даты заключения соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд | Дата получения выписки из ЕГРН | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Прокопьевского муниципального округа | Выписка Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Кемеровской области - Кузбасса | 29.04.2026 |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. "Финансирование средств в порядке и в сроки, согласно условий соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд" | Не позднее 30 рабочих дней с даты получения выписки Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Кемеровской области - Кузбасса | Дата платежного поручения Управления Федерального казначейства по Кемеровской области - Кузбассу, с отметкой "проведено" | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Прокопьевского муниципального округа | Платежное поручение Управления Федерального казначейства по Кемеровской области - Кузбассу, с отметкой "проведено" | 30.04.2026 |
| 2 | Задача 2 «Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2: "Всего квадратных метров расселенной общей площади" | Х | Х |  |  |  |
| 2.1.1. | Контрольная точка 2.1.3. "Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства в отдел архитектуры и строительства администрации Прокопьевского муниципального округа" | Платежное поручение Управления Федерального казначейства по Кемеровской области - Кузбассу, с отметкой "проведено" | Дата подачи уведомления | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Прокопьевского муниципального округа | Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства | 19.06.2026 |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2.1.2. "Снос многоквартирного дома, признанного в установленном законом порядке аварийным и подлежащими сносу" | В течение 60 дней с даты платежного поручения Управления Федерального казначейства по Кемеровской области - Кузбассу, с отметкой "проведено" | Дата сноса | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Прокопьевского муниципального округа | Фотофиксация. Файлы JPG в электронном виде | 20.06.2026 |
| 2.1.3. | Контрольная точка 2.1.3. "Направление уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства в отдел архитектуры и строительства администрации Прокопьевского муниципального округа | В течение 7 рабочих дней после подачи уведомления о планируемом сносе | Дата подачи уведомления | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Прокопьевского муниципального округа | Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства | 25.06.2026 |
| 2.1.4. | Контрольная точка 2.1.4. "Заключение муниципального контракта на выполнение кадастровых работ (по снятию с кадастрового учета объекта недвижимости)" | В течение 15 рабочих дней после даты сноса дома | Дата заключения муниципального контракта | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Прокопьевского муниципального округа | Муниципальный контракт на выполнение кадастровых работ | 18.06.2026 |
| 2.1.5. | Контрольная точка 2.1.5. "Получение акта обследования от кадастрового инженера, для снятия с кадастрового учета объекта недвижимости" | 15 рабочих дней со дня подписания контракта | Акт обследования | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Прокопьевского муниципального округа | Акт обследования (для снятия с кадастрового учета объекта недвижимости) | - |
| 2.1.6 | Контрольная точка 2.1.6. "Направление акта обследования (для снятия с кадастрового учета объекта недвижимости) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Кемеровской области - Кузбасса" | 1 рабочий день после получения акта обследования | Дата получения выписки (7 рабочих дней) | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Прокопьевского муниципального округа | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости, с отметкой о снятии объекта с кадастрового учета | - |
| 2.1.7. | Контрольная точка 2.1.7. "Подготовка приказа о списании жилого фонда из реестра муниципальной собственности Прокопьевского муниципального округа" | 1 рабочий день после получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости, с отметкой о снятии объекта с кадастрового учета | Дата приказа о списании жилого фонда | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Прокопьевского муниципального округа | Приказ о списании жилого фонда | - |

Финансовое обеспечение муниципальной программы 
«Жилье»

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 план | факт на 01.04.2026 | факт на 01.07.2026 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 40 049,63 | 2 468,31 | 34 434,81 |
| Средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства | 2 162,63 | 0,00 | 2 162,63 |
| Федеральный бюджет | 7 603,01 | 0,00 | 7 603,01 |
| Областной бюджет | 26 391,59 | 1 784,57 | 20 431,63 |
| Местный бюджет | 3 892,4 | 683,74 | 683,74 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 3 553,8 |
| Муниципальный проект «Обеспечение повышения доступности жилья» (всего), в том числе | 33 191,63 | 2 846,14 | 30 452,21 |
| Местный бюджет | 3 892,40 | 683,74 | 683,74 |
| Федеральный бюджет | 7 603,01 | 377,83 | 7 603,01 |
| Областной бюджет | 21 696,22 | 1 784,57 | 18 611,66 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 3 553,8 |
| Муниципальный проект «Жилье», (всего), в том числе | 6 858,00 | 0,00 | 3 982,60 |
| Средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 2 162,63 | 0,00 | 2 162,63 |
| Областной бюджет | 4 695,37 | 0,00 | 1 819,97 |