	Информация об исполнении плана достижения показателей муниципальной программы «Благоустройство и формирование современной городской среды на территории Прокопьевского муниципального округа» 
 за 2 квартал 2026 г.


	№ п/п
	Цели/показатели муниципальной программы
 
	Плановые значения по месяцам

	
	
	январь
	февраль
	март
	Факт за 1 квартал 2026 года
	апрель
	май
	июнь
	Факт за 1 полугодие 2026 года

	1
	Повышение уровня благоустройства территории, обеспечение комфортного проживания граждан на территории Прокопьевского муниципального округа до 60% к 2030 году

	1.1
	Доля благоустроенных территорий Прокопьевского муниципального округа
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Сохранение численности населения на территории Прокопьевского муниципального округа

	2.1
	Количество созданных и благоустроенных общественных пространств Прокопьевского муниципального округа
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Улучшение экологической и санитарной обстановки на территории Прокопьевского муниципального округа

	3.1
	Количество несанкционированных свалок на территории Прокопьевского муниципального округа
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	0

	4
	Развитие современного благоустройства Прокопьевского муниципального округа

	4.1
	Развитие материально – технической базы и информационно-коммуникационной инфраструктуры 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	Информация об исполнении плана достижения показателей муниципального проекта «Благоустройство и формирование современной городской среды на территории Прокопьевского муниципального округа»

за 2 квартал 2026 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 № 

 п/п 
	Цели/показатели муниципальной программы 
	Плановые значения по месяцам 

	
	
	январь
	февраль
	март
	Факт за 1 квартал 2026 года
	апрель
	май
	июнь
	Факт за 1 полугодие 2026 года

	1
	Реализация программ «Формирование современной городской среды»

	1.1
	Количество благоустроенных общественных территорий Прокопьевского муниципального округа
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 


	Информация об исполнении плана реализации показателей муниципального проекта «Благоустройство и формирование современной городской среды на территории Прокопьевского муниципального округа»

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки 
	Срок реализации 
	Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы) 
	Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки 
	Информация о фактическом исполнении на 01.07.2026

	
	
	начало 
	окончание 
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Реализация программ «Формирование современной городской среды»

	1.1.
	Благоустроенны общественные территории Прокопьевского муниципального округа 
	X 
	X 
	  
	  
	 

	 1.1.1
	Благоустройство общественной территории не менее 1 проекта в год
	X 
	X 
	
	
	

	
	Контрольная точка 1.1.1.1.  «Проведены конкурсные процедуры»
	10.01.2026
	31.03.2026
	МКУ «ТУ ПМО»
	Протокол подведения итогов определения поставщика
	24.02.2026

	 
	Контрольная точка 1.1.1.2. «Заключены муниципальные контракты»
	01.04.2026
	30.04.2026
	МКУ «ТУ ПМО»
	Муниципальные контракты на приобретение товаров, работ, услуг в целях реализации проектов
	10.03.2026

	
	Контрольная точка 1.1.1.3. «Выполнены обязательства по муниципальным контрактам»
	01.05.2026
	25.12.2026
	МКУ «ТУ ПМО»
	Акты приема-передачи товаров, выполненных работ или оказанных услуг, платежные поручения
	-

	
	Контрольная точка 1.1.1.4. «Сдача отчетности»
	20.12.2026
	25.12.2026
	МКУ «ТУ ПМО»
	Отчет об итогах реализации регионального проекта
	-


	Информация об исполнении плана достижения показателей муниципального проекта «Благоустройство сельских территорий Прокопьевского муниципального округа»

за 2 квартал 2026 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 № 

 п/п 
	Цели/показатели муниципальной программы 
	Плановые значения по месяцам 

	
	
	январь
	февраль
	март
	Факт за 1 квартал 2026 года
	апрель
	май
	июнь
	Факт за 1 полугодие 2026 года

	1
	Реализация программ «Комплексное развитие сельских территорий Кузбасса»

	1.1
	Количество благоустроенных общественных пространств Прокопьевского муниципального округа
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 


	Информация об исполнении плана реализации показателей муниципального проекта «Благоустройство сельских территорий Прокопьевского муниципального округа»

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки 
	Срок реализации 
	Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы) 
	Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки 
	Информация о фактическом исполнении на 01.07.2026

	
	
	начало 
	окончание 
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Реализация программ «Комплексное развитие сельских территорий Кузбасса»

	1.1.
	Благоустроены общественные пространства Прокопьевского муниципального округа
	X 
	X 
	  
	  
	 

	 1.1.1
	Благоустройство общественного пространства не менее 1 проекта в год
	X 
	X 
	
	
	

	
	Контрольная точка 1.1.1.1.  «Проведены конкурсные процедуры»
	10.01.2026
	31.03.2026
	МКУ «ТУ ПМО»
	Протокол подведения итогов определения поставщика
	13.02.2026

	 
	Контрольная точка 1.1.1.2. «Заключены муниципальные контракты»
	01.04.2026
	30.04.2026
	МКУ «ТУ ПМО»
	Муниципальные контракты на приобретение товаров, работ, услуг в целях реализации проектов
	24.02.2026

	
	Контрольная точка 1.1.1.3. «Выполнены обязательства по муниципальным контрактам»
	01.05.2026
	25.12.2026
	МКУ «ТУ ПМО»
	Акты приема-передачи товаров, выполненных работ или оказанных услуг, платежные поручения
	-

	
	Контрольная точка 1.1.1.4. «Сдача отчетности»
	20.12.2026
	25.12.2026
	МКУ «ТУ ПМО»
	Отчет об итогах реализации регионального проекта
	-


Информация об исполнении плана достижения показателей комплекса процессных мероприятий «Обеспечение улучшения экологической и санитарной обстановки на территории Прокопьевского муниципального округа»

за 2 квартал 2026 г.
	 № 

 п/п 
	Цели/показатели муниципальной программы 
	Плановые значения по месяцам 

	
	
	январь
	февраль
	март
	Факт за 1 квартал 2026 года
	апрель
	май
	июнь
	Факт за 1 полугодие 2026 года

	1
	Организация благоустройства дворовых и общественных территорий. Подготовка документов территориального планирования

	
	Количество подготовленных документов
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	
	Количество высаженных цветов, обрезанных и выкорчёванных деревьев и кустарников
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	2
	Организация мероприятий по оборудованию и содержанию мест отдыха детей и взрослого населения

	
	Количество мест отдыха детей и взрослого населения на содержании
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	3
	Содержание мест захоронений

	
	Количество мест захоронений на содержании
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	4
	Поддержание санитарного состояния территорий

	
	Создание, обустройство и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе закупка контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	5
	Мероприятия по обращению с безнадзорными животными

	
	Количество отловленных безнадзорных животных
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 


Информация об исполнении плана достижения показателей комплекса процессных мероприятий «Обеспечение развития современного благоустройства Прокопьевского муниципального округа»

за 2 квартал 2026 г.
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий 
	Плановые значения по месяцам 

	
	
	январь 
	февраль 
	март 
	Факт за 1 квартал 2026 года
	апрель 
	май 
	июнь 
	Факт за 1 полугодие 2026 года

	1
	Организация мероприятий по обеспечению деятельности МКУ «ТУ ПМО»

	
	Обеспеченность  материально – технической базы МКУ «ТУ ПМО» 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Организация мероприятий по предоставлению транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального округа

	
	Количество продленных маршрутов для населения Прокопьевского муниципального округа
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин

	
	Количество народных дружинников обеспечивающих поддержание правопорядка на территории Прокопьевского муниципального округа
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Финансовое обеспечение муниципальной программы 
«Благоустройство и формирование современной городской среды на территории Прокопьевского муниципального округа» 

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

	
	2026 план
	2026 факт на 01.07.2026

	Муниципальная программа (всего), в том числе
	240 152,1
	125 314,9

	Местный бюджет
	224 347,1
	125 058,7

	Областной бюджет
	1 868,7
	256,2

	Федеральный бюджет 
	13 936,3
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Структурный элемент «Муниципальный проект «Благоустройство и формирование современной городской среды на территории Прокопьевского муниципального округа» (всего), в том числе:
	15360,0
	0,0

	Местный бюджет
	3072,0
	0,0

	Областной бюджет, в том числе
	1351,7
	0,0

	Федеральный бюджет 
	10936,3
	0,0

	Внебюджетные источники 
	
	

	Структурный элемент «Муниципальный проект «Благоустройство сельских территорий Прокопьевского муниципального округа» (всего), в том числе:
	5000,0
	0,0

	Местный бюджет
	2000,0
	0,0

	Областной бюджет, в том числе
	0,0
	0,0

	Федеральный бюджет 
	3000,0
	0,0

	Внебюджетные источники 
	
	

	Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение улучшения экологической и санитарной обстановки на территории Прокопьевского муниципального округа» (всего), в том числе:
	92747,6
	57587,6

	Местный бюджет
	92230,6
	57331,4

	Областной бюджет, в том числе
	517,0
	256,2

	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники 
	0,0
	0,0

	Мероприятие (результат) «Благоустройство общественных и дворовых территорий. Подготовка документов территориального планирования», всего, в том числе
	81229,0
	49701,9

	Местный бюджет 
	81229,0
	49701,9

	Областной бюджет
	0,0
	0,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	Внебюджетные средства
	0,0
	0,0

	Мероприятие (результат) «Оборудование мест отдыха детей и взрослого населения», всего, в том числе
	3401,6
	2918,6

	Местный бюджет
	3401,6
	2918,6

	Областной бюджет
	0,0
	0,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	Внебюджетные средства
	0,0
	0,0

	Мероприятие (результат) «Благоустройство мест захоронения», всего, в том числе
	2600,0
	630,1

	Местный бюджет
	2600,0
	630,1

	Областной бюджет
	0,0
	0,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	Внебюджетные средства
	0,0
	0,0

	Мероприятие (результат) «Обустройство мест (площадок) накопления ТКО», всего, в том числе
	4200,0
	4080,0

	Местный бюджет
	4200,0
	4080,8

	Областной бюджет
	0,0
	0,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	Внебюджетные средства
	0,0
	0,0

	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по сокращению численности животных без владельцев», всего, в том числе
	517,0
	256,2

	Местный бюджет
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	517,0
	256,2

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	Внебюджетные средства
	0,0
	0,0

	Мероприятие (результат) «Проведение агротехнических мероприятий», всего, в том числе
	800,0
	0,0

	Местный бюджет
	800,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	Внебюджетные средства
	0,0
	0,0

	Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития современного благоустройства Прокопьевского муниципального округа» (всего), в том числе:
	127044,5
	67727,3

	Местный бюджет
	127044,5
	67727,3

	Областной бюджет, в том числе
	0,0
	0,0

	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники 
	0,0
	0,0

	Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности МКУ «ТУ ПМО», всего, в том числе 
	125164,5
	66758,6

	Местный бюджет 
	125164,5
	66758,6

	Областной бюджет
	0,0
	0,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Мероприятие (результат) «Предоставление транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального округа», всего, в том числе
	1800,0
	937,9

	Местный бюджет
	1800,0
	937,9

	Областной бюджет
	0,0
	0,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Мероприятие (результат) «Содержание народных дружин», всего, в том числе
	80,0
	30,8

	Местный бюджет
	80,0
	30,8

	Областной бюджет
	0,0
	0,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0


