	
ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ
«Безопасность дорожного движения в Прокопьевском муниципальном округе»
на 2018-2027 годы 
за 2025 год
Приложение № 7
Отчет
О достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Безопасность дорожного движения в Прокопьевском муниципальном округе» на 2018-2027 годы
за 2025 год
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения
целевого показателя (индикатора)
	Обоснование отклонений значений целевого показателя
на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	фактическое исполнение за 2024 год
	отчетный год
	

	
	
	
	
	План 2025
	Факт
2025
	

	1.
	Количество детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов в границах Прокопьевского муниципального округа
	чел.
	5
	5
	4
	

	2.
	Количество лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения Прокопьевского муниципального округа
	чел.
	11
	13
	13
	

	3
	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения Прокопьевского муниципального округ
	чел.
	1
	1
	1
	

	4
	Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий
	количество лиц, погибших в результате ДТП на 100 пострадавших
	9,0
	7,7
	7,7
	


Директор муниципальной программы                 О.В. Пушкарева                                                                                                            

Приложение № 8
ОТЧЕТ
Об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы
«Безопасность дорожного движения в Прокопьевском муниципальном округе» на 2018-2027 годы
за 2025 год

	№
п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
	Источники финансирования
	Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
	Исполнитель программного мероприятия
	Примечание на что направлены средства (приобретение товаров, выполнение работ или услуг)

	
	
	
	Сводная бюджетная роспись, план 2025 года
	Кассовое исполнение за январь - декабрь
2025 года
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения в Прокопьевском муниципальном округе» на 2020 - 2027 годы
	ВСЕГО
	201 070,6
	201 064,8
	
	

	
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	в том числе
местный бюджет
	933,2
	928,1
	
	

	
	МКУ «УДЖНП» Прокопьевского муниципального района
	
	13 804,8
	13 804,8
	
	

	
	МКУ «ТУ ПМО»
	
	140 294,6
	140 293,9
	
	

	
	
	в том числе
областной бюджет
	46 038,0
	46 038,0
	
	

	1
	Организация и проведение среди образовательных учреждений Прокопьевского муниципального округа акций «Внимание: дети», «Юный пешеход», «Юный велосипедист» и т.д. (изготовление печатной продукции (методические пособия учителям), приобретение специальной велотехники, детских удерживающих устройств для перевозки дошкольников)
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального района, ОГИБДД отдела МВД России «Прокопьевский» (по согласованию)
	За 2025 год без денежных затрат


	2
	Приобретение развивающих игр по ПДД для дошкольников
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	 за 2025 год без денежных затрат, использованы методические материалы сети «Интернет» и их распечатка по изучению Правил дорожного движения для дошкольных учреждений

	3
	Организация и проведение муниципальных конкурсов по ПДД (кубки, медали, призы, грамоты)
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа, ОГИБДД отдела МВД России «Прокопьевский» (по согласованию)
	

	4
	Капитальный и текущий ремонт автогородков
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	

	5
	Приобретение продукции социальной рекламы по профилактике ДДТТ (баннеры, макеты, фликеры и др.)
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	в 2025 году без денежных затрат ввиду отсутствия потребности

	6
	Приобретение и установка проблесковых маячков
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	 В 2025 году без денежных затрат ввиду отсутствия потребности на автобусы

	7
	Обслуживание системы ГЛОНАСС (движение школьных автобусов) и РНИС
	местный бюджет
	933,2
	928,1
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Обслуживание  31 школьных автобуса системы ГЛОНАСС, охвачено 100% транспорта данной системой.

	8
	Ежегодное комиссионное обследование состояния автомобильных дорог на маршрутах движения школьных автобусов на начало учебного года
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	МКУ «УДЖНП» Прокопьевского муниципального района, ОГИБДД отдела МВД России «Прокопьевский» (по согласованию)
	 Перед началом учебного года проведено обследование состояния автомобильных дорог на маршрутах движения школьных автобусов комиссией в составе специалистов Управления образования, МКУ УДЖНП Прокопьевского муниципального района, инспектора ОГИБДД отдела МВД России «Прокопьевский»

	9
	Мероприятия в области дорожного хозяйства
	Всего
	161 892,4
	161 891,7
	
	

	
	
	в том числе местный бюджет
	13 804,8
	13 804,8
	МКУ «УДЖНП» Прокопьевского муниципального района
	

	
	
	
	102049,6
	102048,9
	 МКУ «ТУ ПМО»
	

	
	
	в том числе
областной бюджет
	46 038,0
	46 038,0
	
	

	9.1.
	Отсыпка дорог
	Всего
	2 395,2
	2 395,20
	
	

	
	
	в том числе
местный бюджет
	1 795,2
	1 795,2
	МКУ «УДЖНП» Прокопьевского муниципального района
	Отсыпка дорог (Приобретение технической соли (галит) противогололедный реагент – 80000,00 кг., галит концентрат минеральный в МКР- 40 тонн. Приобретение щебня светло серого цвета фракции 0-10 в объеме 680 куб. м.,);

	
	
	
	600,0
	600,0
	
МКУ «ТУ ПМО»
	Поставка противогололедных материалов  (песок, соль, песко-соленная смеся и тд. 173 т.)

	9.2.
	Чистка дорог,  сезонное содержание дорог
	Всего
	75 871,5
	75 870,8
	
	

	
	
	в том числе
местный бюджет
	12 009,6
	12 009,6
	МКУ «УДЖНП» Прокопьевского муниципального района
	ГСМ (Трудармейский участок)

	
	
	
	63 861,9
	63 861,2
	МКУ «ТУ ПМО»
	Выполнение работ по содержанию и отчистки дорог от снега ПМО, приобретение 3  остановочных павильона, разработка проектов организации дорожного движения

	9.3.
	Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения (капитальный и текущий ремонт дорог, строительство тротуаров в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения).
	Всего
	25 546,5
	25546,5
	
	

	
	
	в том числе местный бюджет
	0,00
	0,00
	МКУ «УДЖНП» Прокопьевского муниципального района
	

	
	
	
	25546,5
	25546,5
	МКУ «ТУ ПМО»
	Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог и ямочный ремонт дорог Прокопьевского муниципального округа

	   9.4
	Финансирование обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения на мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения
	Всего
	0,00
	0,00
	МКУ «ТУ ПМО»
	Финансирование по данному мероприятию не было

	
	
	в том числе
местный бюджет
	0,00

	0,00

	
	

	
	
	в том числе
областной бюджет
	0,00
	0,00
	
	

	   9.5
	Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и  ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования»
	Всего
	0,00
	0,00
	МКУ «ТУ ПМО»
	Финансирование по данному мероприятию не было


	
	
	в том числе
местный бюджет
	0,00

	0,00

	
	

	
	
	в том числе
областной бюджет
	0,0
	0,0
	
	

	9.6.
	Установка, приобретение дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков и нанесение дорожной разметки
	Всего
	423,8
	423,8
	
	

	
	
	в том числе
местный бюджет
	0,0
	0,0
	МКУ «УДЖНП» Прокопьевского муниципального района
	

	
	
	
	423,8
	423,8
	МКУ «ТУ ПМО»
	Установка дорожных знаков: 108 знаков, 130 стоек

	9.7.
	Ограждения дорог,  пешеходные дорожки и ограждения к ним
	Всего
	107,9
	107,9
	
	

	
	
	в том числе местный бюджет
	107,9
	107,9
	МКУ «ТУ ПМО»
	пгт. Краснобродский

	9.8.
	Приобретение и ремонт техники
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	МКУ «УДЖНП» Прокопьевского муниципального района
	 За 2025 год без денежных затрат


	9.9
	Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях





	Всего
	0,0
	0,0
	
МКУ «ТУ ПМО»
	Финансирование по данному мероприятию не было

	
	
	в том числе
местный бюджет
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	в том числе
областной бюджет
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	в том числе
федеральный
бюджет
	0,0
	0,0
	
	

	9.10
	Обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения
	Всего
	0,0
	0,0
	

МКУ «ТУ ПМО»
	Финансирование по данному мероприятию не было

	
	
	в том числе
местный бюджет
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	в том числе
областной бюджет
	0,0
	0,0
	
	

	  9.11
	Обеспечение дорожной деятельности в отношении  автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них
	Всего
	57 547,5
	57 547,5
	МКУ «ТУ ПМО»
	Текущий ремонт дорог  протяженностью 5,722 км

	
	
	в том числе
местный бюджет
	11 509,5
	11 509,5
	
	

	
	
	в том числе
областной бюджет
	46 038,0
	46 038,0
	
	

	10
	Мероприятия по подготовке технической документации объектов недвижимости (дороги) для регистрации права
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	Комитет по управлению муниципальной собственностью Прокопьевского муниципального района
	 За 2025 год без денежных затрат


	11.
	Выполнение работ по устройству и содержанию уличного освещения (ремонт уличного освещения, приобретение материалов, присоединение ТП)
	местный бюджет
	38 245,0
	38 245,0
	Территориальное управление администрации Прокопьевского муниципального округа
	Выполнение работ по устройству и содержанию уличного освещения на сумму 38 245,90 тыс. рублей (ремонт уличного освещения, приобретение материалов, присоединение ТП) (оплата за эл.энергию уличное освещение ПМО и приобретение материалов для установки уличного освещения (приобретены светодиодные светильники 250 шт. и провод)



Директор муниципальной программы                                          О.В. Пушкарева
Оценка эффективности муниципальной программы
«Безопасность дорожного движения в Прокопьевском муниципальном округе» на 2018-2027годы
за 2025  год
 
Оценка эффективности осуществляется по следующим критериям:
1. Степень достижения за 2025 год запланированных значений целевых индикаторов и показателей на автомобильных дорогах местного значения в границах Прокопьевского муниципального округа.
Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:
                                 Ф x 100%
                             И = --------------,
                                       П
где:
И - оценка достижения запланированных результатов;
Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;
П - плановые значения.
- Количество детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения населенных пунктах Прокопьевского муниципального округа составило 4 человека, что выше планового значения на одного:

                                    4 х 100%
                             И = -------------- = 80 %,
                                       5
Оценка достижения запланированных результатов составило 80 %, следовательно, фактический показатель снизился на  60 %.
- Количество лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения Прокопьевского муниципального округа
                                     13 х 100%
                             И = -------------- = 100 %,
                                       13
Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения Прокопьевского муниципального округа за 2025 год - :                              
                                  1 х 100%
                             И = -------------- = 100 %,
                                        1
Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий
                                    1 х 100%
                             И = -------------- = 7,7  %,
                                        7,7
Показатель тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий
соответствует значению – 0, по сравнению с плановым значением данный показатель перевыполнен на 7,7 количества лиц погибших в результате ДТП на 100 пострадавших.
 (за 2022 год составил 1/5*100= 20).
 Степень выполнения мероприятий Программы.
Степень выполнения мероприятий Программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:
                                     Мф x 100%
                             Ми = --------------,
                                           Мп
где:
Ми - степень выполнения мероприятий Программы;
Мф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период - 8;
Мп - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период - 8.
                                    8 x 100%
                             Ми = -------------- = 100%,
                                            8
На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:
эффективность реализации выполнения мероприятий Программы выполнена на 100 %.


Директор муниципальной программы                                                                      О.В. Пушкарева










Пояснительная записка
К ИСПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ
«Безопасность дорожного движения в Прокопьевском муниципальном округе» на 2018-2027 годы
за 2025 год
Оценка эффективности муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность дорожного движения в Прокопьевском муниципальном округе» на 2018-2024 годы» за 2025 год произведена согласно Методике оценки эффективности муниципальной программы, утвержденной Постановлением администрации Прокопьевского муниципального округа от 20.10.2017 № 2374-п «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность дорожного движения в Прокопьевском муниципальном округе» на 2018 - 2024 годы» (в редакции постановлений от 01.02.2018 № 130-п, от 06.07.2018 №1293-п, от 06.12.2018 №2751-п, от 14.01.2019 № 26-п, от 14.10.2019 № 2405-п, от 30.12.2019 № 3301-п, от 17.06.2020 № 1317-п, от 15.10.2020 № 2668-п, от 30.12.2020 № 3653-п, от 15.10.2021 № 2775-п от 30.12.2021 № 3624-п, от 04.02.2022 № 180-п, от 15.03.2022 № 520-п, от 28.03.2022 № 695-п, от 21.06.2022 № 1622-п от 14.10.2022 № 3012-п, 30.12.2022 № 3976, от 21.08.2023 № 137-п, от 13.10.2023 № 189-п, от 18.12.2023 № 231-п, от 02.04.2024 № 39-п, от 14.10.2024 № 150-п, от 31.01.2025 № 12-п, от 06.10.2025 № 168-4, от 30.12.2025 № 237-п).
Исполнителями муниципальной Программы являются - МКУ «УДЖНП» Прокопьевского муниципального района, Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа, МКУ «ТУ Прокопьевского муниципального округа». Комитет по управлению муниципальной собственностью Прокопьевского муниципального округа, ОГИБДД отдела МВД России по Прокопьевскому району (по согласованию).
Ответственным исполнителем (координатором) программы является отдел МКУ «УДЖНП ПМР».
Цели муниципальной Программы:
- Обеспечение высокого уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения Прокопьевского муниципального округа;
- Сокращение:
· количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения Прокопьевского муниципального округа;
· количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения Прокопьевского муниципального округа;
· количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения Прокопьевского муниципального округа.
В результате реализации программы за 2025 год:
- Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения Прокопьевского муниципального округ – 1 человек.
- Количество детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения Прокопьевского муниципального округа уменьшилось на 1 ребёнка.
- Количество лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения Прокопьевского муниципального округа достигло плановых показателей.
Вопросы безопасности дорожного движения регулярно рассматриваются на совещаниях руководителей образовательных организаций, заместителей по безопасности жизнедеятельности, на методических объединениях, семинарах – практикумах для преподавателей ОБЖ, воспитателей детских садов с приглашением сотрудников ГИБДД. В целях профилактической работы по ДДТТ (детскому дорожно-транспортному травматизму) в образовательных организациях  проводятся открытые мероприятия. 
Мероприятия в области дорожного хозяйства администрацией  Прокопьевского муниципального округа проводятся в полном объеме: чистка дорог в зимнее время проводятся вовремя, в летний период проводится капитальный и текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорожного полотна, отсыпка дорог, разметка дорог наносится 2 раза в году, автодороги Прокопьевского муниципального округа на предмет обеспечены дорожными знаками, регламентирующими движение грузового транспорта, знаки установлены, согласно проекту организации дорожного движения в полном объеме.
На 2025 год финансирование на реализацию муниципальной программы «Безопасность дорожного движения в Прокопьевском муниципальном округе» на 2018-2027 годы» предусмотрено в сумме 201 070,6 тыс. руб., в том числе местный бюджет – 155 032,6 тыс. руб. и областной бюджет 46 038,00 тыс.руб. 
Уточненный план ассигнований на 2025 год составил 201 070,6  тыс. рублей. Фактический объем финансирования составил 201 064,8  тыс. рублей.
На 01.01.2025 г. выполнение программы составило 99,99 %, общая сумма финансирования 201 064,8  тыс. рублей:
1. Организация и проведение среди образовательных учреждений Прокопьевского муниципального округа акций «Кузбасс — территория безопасности», , «Безопасные каникулы», «Внимание - дети!», «Будь заметен на дороге», «Шагающий автобус», Линейка посвящение в пешеходы первоклассников;
2.  Приобретение развивающих игр по ПДД для дошкольников за 2025 год без денежных затрат, использованы методические материалы сети «Интернет» и их распечатка по изучению Правил дорожного движения;
3. Организация и проведение муниципальных конкурсов по правилам дорожного движения (кубки, медали, призы, грамоты) без денежных затрат, за 2025 год среди образовательных учреждений проведены муниципальные конкурсы: «Мама, папа, я и безопасная семья»,  среди дошкольных учреждений проведен конкурс «Знают все мои друзья, знаю ПДД и я», проведен конкурс рисунков «Правила дорожные, детям знать положено», конкурс рисунков «Знаем правила, следуем правилам», единый день безопасности дорожного движения - «Детям Кузбасса безопасные дороги»;
4. Капитальный и текущий ремонт автогородков в 2025 году не проводился.
5. В 2025 году без денежных затрат ввиду отсутствия потребности.
6. Приобретение и установка проблесковых маячков в 2023 году без денежных затрат ввиду отсутствия потребности на автобусы.
7. Обслуживание системы ГЛОНАСС (движение школьных автобусов) и РНИС в сумме  928,1 тыс. рублей, обслуживание 31 школьного автобуса системы ГЛОНАСС, охвачено 100% транспорта данной системой. 
8. Ежегодное комиссионное обследование состояния автомобильных дорог на маршрутах движения школьных автобусов на начало учебного года проведено без денежных затрат. Перед началом учебного года проведено обследование состояния автомобильных дорог на маршрутах движения школьных автобусов комиссией в составе специалистов Управления образования, МКУ УДЖНП Прокопьевского муниципального района, инспектора ОГИБДД отдела МВД России по Прокопьевскому району, МКУ «ТУ ПМО»;
9. Мероприятия в области дорожного хозяйства – 161 892,40тыс. рублей, включают следующие направления:
-Отсыпка дорог (Приобретение технической соли (галит) противогололедный реагент – 80000,00 кг., галит концентрат минеральный в МКР- 40 тонн. Приобретение щебня светло серого цвета фракции 0-10 в объеме 680 куб. м.,), поставка противогололедных материалов  (песок, соль, песко-соленная смесь и тд. 173 т.);
- Чистка дорог,  сезонное содержание дорог (услуги по очистке дорог от снега в населенных пунктах Прокопьевского муниципального округа, приобретение ГСМ на Трудармейский участок МКУ УДЖНП),  Выполнение работ по содержанию и отчистки дорог от снега ПМО, приобретение 3  остановочных павильона, разработка проектов организации дорожного движения;
- Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения (капитальный и текущий ремонт дорог, строительство тротуаров в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения) - Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог, ямочный ремонт дорог Прокопьевского муниципального округа на общую сумму 25 546,50 тыс. рублей; - Установка, приобретение дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков и нанесение дорожной разметки на сумму 423,800 рублей. Установка дорожных знаков: 1.  Бурлаковский  3 знака – 4,400 руб.;  2. Каменноключевской  ТО 40 знаков  - 133,68 руб.; 3. Кузбасский ТО 4 знака - 15,36 руб.; 4. Сафоновский ТО 130 — сигнальных столбиков, 21- знак 142,853 руб.; 5. Терентьевский 5 - знаков – 8,22 руб.; 6. Трудармейский 16 -  знаков -54,54 руб.; 7. Яснополянский ТО 14 знаков – 53,76 руб.; 8. Краснобродский ТО 5 – знаков – 14,06 руб.
           - Пешеходное ограждение пгт. Краснобродский  на общую сумму 107,9 тыс. руб.
- Обеспечение дорожной деятельности в отношении  автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них на сумму 57 547,50 тыс. руб. (областной бюджет 46 038,00 тыс. руб. местный бюджет 11 509,50 тыс. руб.) 
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорожного полотна, нанесение дорожной разметки по ул.Молодежная, п. Артышта  (0,71 км итого: 9 401,05 тыс. руб. в том числе:  обл. бюджет -7 520,84 тыс. руб., мест. бюджет  - 1 880,21 тыс. руб.);
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорожного полотна, от ул.Октябрьская,20 до у.Заречная д.26 п. Калачево  (0,5 км итого: 3 797,44 тыс. руб. в том числе:  обл. бюджет -9 037,95 тыс. руб., мест. Бюджет  - 759,49 тыс. руб.);
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорожного полотна, по ул.Фабричная п.Трудармейский (0,497 км итого: 9 520,84 тыс. руб. в том числе:  обл. бюджет -7 616,67 тыс. руб., мест. Бюджет  - 1 904,17 тыс. руб.);
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорожного полотна, ул.Новая д.5-д.18 пгт. Краснобродский  (0,5 км итого: 5 457,09 тыс. руб. в том числе:  обл. бюджет -4 365,67 тыс. руб., мест. Бюджет  - 1091,42 тыс. руб.);
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорожного полотна, ул.Луговая от ул. Интернациональная до ул. Ломоносова пгт. Краснобродский  (0,88 км итого: 6 957,16 тыс. руб. в том числе:  обл. бюджет — 5 565,73 тыс. руб., мест. Бюджет  - 1 391,43 тыс. руб.);
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорожного полотна, ул.Южная от ул.Гагарина до ул. Восточная пгт. Краснобродский  (0,59 км итого: 5 556,09 тыс. руб. в том числе:  обл. бюджет — 4 444,87 тыс. руб., мест. Бюджет  - 1 111,22тыс. Руб.);
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорожного полотна, пер.Угольный от ул.Гагарина до ул. Тимофеева пгт. Краснобродский  (0,675 км итого: 6 124,22 тыс. руб. в том числе:  обл. бюджет — 4 899,38 тыс. руб., мест. Бюджет  - 1 224,84 тыс. руб.);
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорожного полотна,нанесение дорожной разметки по ул. Кузнецкая п. Калачево  (0,74км итого: 4 691,41 тыс. руб. в том числе:  обл. бюджет — 3 753,13 тыс. руб., мест. Бюджет  - 938,28 тыс. руб.);
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорожного полотна, ул. Болотная, 2-33 пгт. Краснобродский  (0,63 км итого: 6 042,20 тыс. руб. в том числе:  обл. бюджет — 4 833,76 тыс. руб., мест. Бюджет  - 1 208,44 тыс. руб.);
10. Мероприятия по подготовке технической документации объектов недвижимости (дороги) для регистрации права в 2025 году без денежных затрат;
11. Выполнение работ по устройству и содержанию уличного освещения на сумму 38 245,00 тыс. рублей  (ремонт уличного освещения, приобретение материалов, присоединение ТП) (оплата за электроэнергию уличное освещение ПМО и приобретение материалов для установки уличного освещения (приобретены светодиодные светильники 250 шт. и провод).


Директор муниципальной программы                                             О.В. Пушкарева
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